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	Мероприятия
	Количественный показатель (ед.)
	Финансирование
(млн. руб.)
городской бюджет / окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Строительство ДОУ
	1
	163,0/0
	В течение года
	Крысанов А.А.
Царикаев А.Р.


	Строительство БНК
	1
	125,8/0

	В течение года
	Крысанов А.А.
Савин А.А.

	Проведение капитального ремонта 
	8
	286,5/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Гусев Р.Г.

	Проведение текущего ремонта 
	320
	302,3/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Гусев Р.Г.

	Проведение благоустроительных работ объектов образования
	48
	0/293,2
	3 квартал
	Афанасенков Е.Л. Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Руководители         ГБУ «Жилищник районов»

	Закупка оборудования (в т.ч. учебной литературы)
	17
	148,1/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Гусев Р.Г.

	ИТОГО: 
	395
	1 025,7/293,2
	
	


[bookmark: _Toc450136629]1.1. Строительство и реконструкция объектов образования 
	Район
	Объект
	Финансирование
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. Дошкольные образовательные учреждения

	Рязанский
	Васильцовский стан, вл. 8
	162 960,0
(бюджетное финансирование)
	4 квартал 
	Крысанов А.А.
Царикаев А.Р.

	2. Пристройки к общеобразовательным объектам

	Марьино
	БНК на 300 мест к школе № 1716, 
ул. Верхние поля, д. 40, корп. 2
	125 850,0
(бюджетное финансирование)
	4 квартал 
	Крысанов А.А.
Савин А.А.

	Итого
	2
	288 810,0
	
	


[bookmark: _Toc450136630]1.2. Капитальный ремонт объектов образования
	Район
	Объект
	Адрес
	Объём финансировании (тыс.руб.)
	Ответственный исполнитель

	Кузьминки
	ГБОУ « Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке»
	ул. Судакова, д.29
	43 114,02
	Митрюк Л.В.
Гусев Р.Г.
Акубекова Л.О.
Бирюков А.П.
Родионов В.В.
Толкачев С.Г.

	Люблино
	ГБОУ Школа № 460 имени  дважды Героя Советского Союза А.А.Головачёва
	ул. Белореченская, д. 11
	107 497,59
	

	Люблино
	ГБОУ Школа № 572 «Возможности»
	ул. Ставропольская, д. 54, корп.3
	24 784,54
	

	Выхино-
Жулебино
	ГБОУ Школа лицей № 1420
	ул. Ташкентская, д.27, корп.4
	20 757,27
	

	Выхино-
Жулебино
	ГБОУ Школа № 1228
	Рязанский проспект, д.82, корп.4
	2 628,10
	

	Выхино-
Жулебино
	ГБОУ Школа № 1228
	ул. Ташкентская, д.6
	2 628,10
	

	Лефортово
	ГБОУ Школа с углубленным изучением английского языка № 1228
	ул. Авиамоторная, д.7, 
ул. Красноказарменная, д.21
	38 037,65

47 011,89
	

	ВСЕГО по ЮВАО: 8 объектов
	286 459,16
	


[bookmark: _Toc450136631]1.3. Текущий ремонт объектов образования
	Объект
	Количество
	Объём финансирования, тыс.руб.
	Ответственный исполнитель

	Общеобразовательные учреждения
	296
	285 621,0
	Митрюк Л.В.
Гусев Р.Г.
Главы управ районов

	Учреждения СПО
	24
	16 667,7
	

	Итого
	320
	302 288,7
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	Район
	Объект
	Адрес
	Объём финансирования, тыс.руб.

	







Выхино-
Жулебино
	ГБОУ Школа № 1460
	Жулебинский б-р, д.28, корп.2
	1908,9

	
	ГБОУ СОШ № 1908
	Жулебенский б-р, д.30, корп. 2
	
1785,0


	
	
	Привольная ул., д. 41
	

	
	ГБОУ Школа № 1359 имени авиаконструктора М.Л. Миля
	Лермонтовский пр-т, д. 14, корп. 2
	





11327,4

	
	
	Лермонтовский пр-т, д. 14, корп. 3
	

	
	
	Моршанская ул., д. 2, корп. 2
	

	
	
	Привольная ул., д.17, корп. 1
	

	
	
	Привольная ул., д.9, корп. 4
	

	
	
	Пронская ул., д. 4, корп. 1
	

	
	
	Пронская ул., д.4, корп. 2
	

	
	
	Пронская ул., д.5, корп. 2
	

	
	
	Привольная ул., д. 17,корп. 2
	

	
	
	Хвалынский б-р, д.4, корп. 3
	

	






Выхино-
Жулебино
	ГБОУ Лицей № 1420
	Самапкандский б-р, д.11, корп. 2 
	




7110,6

	
	
	Самапкандский б-р, д.28, корп. 2
	

	
	
	Самапкандский б-р, д.32, корп. 2
	

	
	
	Сормовская ул., д.17, корп. 8
	

	
	
	Ташкентская ул., д.18 корп. 8
	

	
	
	Самаркандский б-р, д.24, корп.4
	

	
	ГБОУ СКОШ МШШ вида № 895
	Ташкентская ул., д.23, корп.3
	1079,4

	
	
ГБОУ Школа № 1905
	ул. Авиаконструктора Миля, д.13, корп.2
	
3198,3

	
	
	ул. Маршала Полубоярова, д.22
	

	
	

ГБОУ СОШ № 1935
	ул. Авиаконструктора Миля, д. 18, корп. 2
	


3202,5

	
	
	ул. Авиаконструктора Миля, д. 22, корп. 2
	

	
	
	ул. Генерала Кузнецова, д.27, корп. 3
	

	
	ГБОУ Школа № 1909 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова
	ул. Маршала Полубоярова, д.12
	

2383,5

	
	
	ул. Маршала Полубоярова, д.6, корп. 2
	

	
	
	ул. Генерала Кузнецова, д.15, корп.2
	

	
Выхино-
Жулебино
	ГБОУ СОШ № 1393 «Школа РОСТ»
	Фергански пр-д.,д.10,корп. 4
	

2442,3

	
	
	Фергански пр-д.,д.10,корп. 5
	

	
	
	Самаркандский б-р.,д.17, корп. 1
	

	


Капотня
	

ГБОУ Школа № 1996
	2-й квартал Капотня,д.19, стр.1
	


3601,5

	
	
	3-й квартал Капотня, д23
	

	
	
	4-й квартал Капотня, д.5
	

	
	
	5-й квартал Капотня, д.14, стр.1
	

	
	
	5-й квартал Капотня, д.21
	

	
	
	5-й квартал Капотня, д.28
	

	
	ГБОУ Центр образования № 1858
	5-й квартал Капотня, д.29
	3819,9

	
	
	3-й квартал Капотня, д.24
	

	




Кузьминки

	


ГБОУ Школа № 825
	Волгоградский пр-т, д.101, корп. 3
	


3120,6

	
	
	Волгоградский пр-т, д.103, корп. 6
	

	
	
	Волгоградский пр-т, д.107, корп. 5
	

	
	
	Окская ул., д.14, корп. 3
	

	
	
	Окская ул., д.16, корп. 3
	

	
	ГБОУ «Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке»
	Ул. Фёдора Полетаева, д.2, корп. 4
	7058,1

	
	
	Ул. Фёдора Полетаева, д.2, корп. 8
	

	
	
	Ул. Фёдора Полетаева, д.6, корп. 2
	

	
	
	Ул. Фёдора Полетаева, д.6, корп. 3
	

	
	
	Зеленодольская ул., д.32, корп. 6
	

	Лефортово
	
	Таможенный пр., д.4
	

	

Кузьминки











Кузьминки
	
	Окская ул., д.30 корп.5
	

	
	
	Есенинский б-р,д.1/26, корп.3
	

	
	
	Жигулёвская ул., д.3, корп.2
	

	
	
	Волгоградский пр-т,д.157,корп.3
	

	
	
	Ул.Академика Скрябина,д.28,корп.3
	

	
	
	Волгоградский пр-т,д.157,корп.4
	

	
	
ГБОУ Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М.С.Шумилова
	Ул. Шумилова, д. 14, корп. 2
	4911,9

	
	
	Ул. Шумилова, д. 2, корп. 2
	

	
	
	Ул. Шумилова, д. 9
	

	
	
	Зеленодольская ул.,
д.13,корп.3
	

	
	
	Зеленодольская ул.,
д.33,корп.3
	

	
	ГБОУ Многопрофильный образовательный комплекс «Кузьминки»
	Зеленодольская ул.,
д.41,корп.3
	-

	
	ГБОУ Школа № 2111 «Новая волна»
	Ул.Академика Скрябина,д.36,корп.2
	-

	
	
	Ул.Академика Скрябина,д.36,корп.3
	

	
	ГБОУ Школа № 479 имени дважды Героя Советского Союза Маршала В.И. Чуйкова
	Ул. Юных Ленинцев, д.68
	2211,3

	
	
	Ул. Маршала Чуйкова, д.9, корп.5
	

	
	ГБОУ Школа № 641 имени Сергея Есенина
	Ул. Юных Ленинцев, д.40, корп. 4
	8030,4

	
	
	Волгоградский пр-т,д.66,корп.4
	

	
	
	Волгоградский пр-т,д.74,корп.4
	

	









Лефортово
	ГБОУ Школа № 1228
	1-я ул. Синичкина, д. 2
	6018,6

	
	
	2-я ул. Синичкина, д. 7
	

	
	
	Ул. Авиамоторная, д. 7
	

	
	
	Ул. Авиамоторная, д. 13
	

	
	
	Ул. Авиамоторная, д. 42
	

	
	
	Лонгиновская ул., д. 10А
	

	
	
	Лонгиновская ул., д. 6
	

	
	
	Шепелюгинская ул., д. 21/13, стр.1
	

	
	
	Шепелюгинская ул., д. 21/13, стр.2
	

	
	
	Ш. Энтузиастов, д. 16
	

	
	
	Юрьевский пер., д.8А
	

	
	
	Ухтомская ул., д. 4А
	

	
	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»
	3.я Кабельная ул., д.3
	2499,0

	
	
	Ул. Авиамоторная, д. 30А, корп. 1
	

	
	
	Ул. Авиамоторная, д. 32
	

	
	
	Авиамоторная ул., д. 45
	

	
	
	Ул. Судакова, д.16/47, корп.1
	

	
	
	Танковый пр., д.6
	

	
	ГБОУ Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 415
	Верхний Золоторожский пер., д. 2
	2240,7

	Лефортово
	ГБОУ Школа № 417
	Красноказарменная ул., д.3, корп.1
	3953,3

	
	
	Ул. Лефортовский Вал, д.14
	

	
Люблино
	
ГБОУ Школа № 2121 «Образовательный комплекс имени Маршала Советского Союза С.К.Куреоткина»
	Армавирская ул., д.4
	6848,1

	
	
	Краснодарская ул., д.25, корп. 2
	

	
	
	Краснодарская ул., д.45/11
	

	
	
	Краснодарская ул., д.1, 
корп. 2
	

	


















Люблино
	
	Спортивный пр-д., д. 3А
	

	
	
	Ул. Ставропольская, д.20
	

	
	
	Ул. Ставропольская, д.30, корп.2
	

	
	ГБОУ СОШ № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова
	Белореченская ул., д.10, корп. 2
	5508,3

	
	
	Белореченская ул., д.8
	

	
	
	Новороссийская ул., д.36
	

	
	
	Ул. Верхние Поля, д.33, корп.2
	

	
	ГБОУ Школа № 460 имени дважды Героя Советского Союза А.А. Головачёва
	Белореченская ул., д.23А
	3341,1

	
	
	Белореченская ул., д.9
	

	
	
	Цимлянская ул., д.18
	

	
	
	Цимлянская ул., д.26
	

	
	ГБОУ СОШ № 1143
	Краснодарская ул., д.9
	2022,3

	
	ГБОУ Школа с этнокультурным русским компонентом образования  1148 имени Ф.М. Достоевского
	Краснодарская ул., д.2, корп.4
	2608,2

	
	
	Кубанская ул., д.22, корп.2
	

	
	ГБОУ Школа с этнокультурным татарским компонентом образования 
№ 1186 имени Мусы Джалия
	Белореченская ул., д.19, корп.2
	940,8

	
	ГБОУ СОШ № 1877 «Люблино»
	Краснодарская ул., д.38
	2316,3

	
	
	Краснодарская ул., д.40
	

	
	
	Краснодарская ул., д.44
	

	
	ГБОУ Школа № 338
	Мариупольская ул., д.3
	1724,1

	
	
	Пр-т 40 лет Октября, д.23
	

	
	
	Ул, Судакова, д.7, корп. 2
	

	
	ГБОУ Школа № 913 имени Героя Советского Союза С.Ф. Шутова
	Ставропольский пр-д, д.15
	1488,9

	
	
	Ул. Головачёва, д.5, корп.3
	

	
	
	Ул. Степана Шутова, д.8, корп.3
	

	
	ГБОУ Школа № 572 «Возможности»
	Тихорецкий б-р,д.8
	4015,2

	
	
	Краснодарская ул.61
	

	
	ГБОУ СОШ № 2012
	Ул.Верхние Поля, д.47, корп.1
	1650,6

	
	
	Ул.Верхние Поля,д.47,корп.2
	

	
	ГБОУ СОШ № 2092 имени И.Н.Кожедуба
	Ул. Марьинский парк, д.37
	4311,3

	
	
	Ул. Марьинский парк, д.43
	

	












Марьино
	
ГБОУ Школа № 1394 «Воспитательно-образовательный центр «На набережной»
	
Батайский пр-д, д.39
	
4886,7

	
	
	Батайский пр-д, д.45
	

	
	
	Батайский пр-д, д.47
	

	
	
	Батайский пр-д, д.57
	

	
	
	Ул. Люблинская, д.120
	

	
	
	Новочеркасский б-р, д.34
	

	
	
	Ул. Маршала Голованова, д.9
	

	
	ГБОУ Лицей № 1547
	Белореченская ул., д.47, корп.2
	1969,8

	
	ГБОУ Гимназия № 1562 имени Артема Боровика
	Братиславская ул., д.4
	4727,1

	
	
	Братиславская ул., д.8, корп.1
	

	
	
	Ул.Верхние Поля,д.20
	

	
	
	Ул.Перерва, д.41, корп. 2
	

	
	ГБОУ Гимназия № 491 «Марьино»
	Донецка ул., д.17
	5409,6

	
	
	Донецка ул., д.21
	

	
	
	Донецка ул., д.3
	

	
	
	Новочерскасский б-р, д.19
	

	
	ГБОУ Школа № 1566 «Марьинская гимназия с кадетскими классами памяти Героев Сталинградской битвы»












ГБОУ Школа № 1566 «Марьинская гимназия с кадетскими классами памяти Героев Сталинградской битвы»
	Ул.Перерва, д.52, корп. 2
	10544,1

	
	
	Ул. Люблинская, д.159, корп.2
	

	
	
	Ул. Люблинская, д.163/1, корп.1
	

	
	
	Ул. Люблинская, д.167
	

	
	
	Ул. Люблинская, д.173
	

	
	
	Ул. Люблинская, д.173А
	

	
	
	Ул. Люблинская, д.177
	

	
	
	Марьинский б-р, д.5
	

	
	
	Марьинский б-р, д.6
	

	
	
	Мячковский б-р, д.14, корп.3
	

	
	
	Мячковский б-р, д.16, корп.2
	

	
	
	Мячковский б-р, д.18, корп.2
	

	
	
	Мячковский б-р, д.18, корп.3
	

	
	
	Ул.Новомарьинская,д.7, корп. 2
	

	













Марьино
	ГБОУ Школа № 1319
	Марьинский б-р, д.9
	2135,7

	
	
	Мячковский б-р, д.21
	

	
	ГБОУ Школа № 1357 «Многопрофильный комплекс «Братиславский»
	Марьинский б-р, д. 8
	11993,1

	
	
	Мячковский б-р, д. 25
	

	
	
	Мячковский б-р, д. 5, корп.2
	

	
	
	Мячковский б-р, д. 7, корп.1
	

	
	
	Мячковский б-р, д. 7, корп.2
	

	
	
	Перервинский б-р, д. 10, корп.1
	

	
	
	Ул.Верхние поля, д.30
	

	
	
	Перервинский б-р, д. 10, корп.2 
	

	
	
	Ул.Перерва, д. 61
	

	
	
	Братиславская ул., д. 13, корп.2
	

	
	
	Братиславская ул., д. 17, корп.2
	

	
	
	Братиславская ул., д. 18, корп.4
	

	
	
	Братиславская ул., д. 9
	

	
	ГБОУ Школа № 1423
	Перервинский б-р, д.5, корп.2
	1997,1

	
	
	Перервинский б-р, д.5, корп.3
	

	
	ГБОУ Школа № 1716 «Эврика-Огонек»
	Перервинский б-р, д. 41, корп.3
	2795,1

	
	
	Ул.Верхние поля, д.40, корп.2
	

	
	ГБОУ Школа № 1959 «Дети мира»
	Перервинский б-р, д. 16, корп.1
	3324,3

	
	
	Перервинский б-р, д. 20, корп.1
	

	
	ГБОУ Школа № 1987 многопрофильный образовательный комплекс
	Перервинский б-р, д. 17, корп.2
	3710,7

	
	
	Перервинский б-р, д. 21, корп.2
	

	



Марьино
	
	Белореченскай ул., д.36, корп.2
	

	
	ГБОУ Школа № 1989 «Центр образования»
	Белореченскай ул., д.36, корп.2
	2213,4

	
	ГБОУ Школа № 2087 «Многопрофильный образовательный комплекс «Открытие»
	Ул.Маршала Голованова, д.3
	5279,4

	
	
	Ул. Перерва, д.36
	

	
	
	Ул. Перерва, д.42
	

	
	
	Ул. Перерва, д. 44
	

	
	
	Ул. Люблинская, д.106
	

	
	
	Новочеркасский б-р, д.39
	

	
	ГБОУ Школа № 2110 «Многопрофильный образовательный комплекс «Марьино»
	Батайский пр-д, д.7
	6533,1

	




Нижегородский
	ГБОУ Школа № 439 «Инженерный лицей «Интеллект»
	3-я Карачаровская ул., д. 3
	2593,5

	
	
	Басовская ул., д.3 
	

	
	
	Орехово-Зуевский пр-д, д. 24
	

	
	
	Орехово-Зуевский пр-д, д. 4
	

	
	
	Перовское шоссе, д.8
	

	
	
	Перовское шоссе, д.8А
	

	
	
	Рязанский пр-т, д.2, стр.24
	

	
	ГБОУ Школа № 1222 имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна
	Ул.Верхняя Хохловка, д. 35
	3576,3

	
	
	Нижегородская ул., д.80, корп.2
	

	
	
	Ул.Нижегородская, д.64
	

	
	
	Новохохловская ул., д.8
	

	



Печатники
	ГБОУ Лицей № 1524
	Ул.Гурьянова, д.2, корп. 6
	3576,3

	
	
	Ул.Гурьянова, д. 21
	

	
	
	Ул.Гурьянова, д. 3А
	

	
	
	Ул.Гурьянова, д. 6, корп.2
	

	
	ГБОУ Школа «Спектр»
	Ул.Гурьянова, д. 33
	-

	
	
	Ул.Гурьянова, д. 45
	

	
	
	Ул.Гурьянова, д. 47
	

	
	
	Ул.Гурьянова, д. 63
	

	
	
	Ул.Гурьянова, д. 71
	

	
	
	Ул.Гурьянова, д. 85
	

	
	ГБОУ Школа № 773 «Центр Образования «Печатники»
	Ул. Полбина, д. 18
	3240,3

	
	
	Шоссейная ул., д. 15
	

	
	
	Шоссейная ул., д. 7
	

	




Некрасовка
	ГБОУ СОШ № 1366
	1-я Вольская ул., д. 20, корп.2
	2142,0

	
	ГБОУ Гимназия № 1595
	2-я Вольская ул., д. 5, корп.3
	2242,8

	
	
	2-я Вольская ул., д. 7, корп.2
	

	
	ГБОУ СОШ № 2051 «Педагогический комплекс»
	Покровская ул., д. 29
	5325,6

	
	
	Пр-т Защитников Москвы, д.3, корп. 2
	

	
	
	Пр-т Защитников Москвы, д.9, корп. 2
	

	
	ГБОУ Школа № 2053
	Покровская ул., д. 35
	2952,6

	
	ГБОУ Школа № 2089
	1-я Вольская ул., д. 12, корп.2
	7639,8

	
	
	1-я Вольская ул., д. 5
	

	
	
	1-я Вольская ул., д. 9, корп.3
	

	




Рязанский
	ГБОУ Школа № 329
	1-й Вешняковский пр-д,
д.6/10
	4697,7

	
	
	2-я Институтская ул., д.9
	

	
	
	3-я Институтская ул., д.12, корп.2
	

	
	
	3-я Институтская ул., д.6, корп.2
	

	
	
	4-й Вешняковский пр-д, д.1, корп.2
	

	
	
	4-й Вешняковский пр-д, д.3, стр.1
	

	
	
	4-й Вешняковский пр-д, д.6
	

	
Выхино-
Жулебино
	
	Рязанский пр-т, д. 89, корп.2
	

	
	
	Рязанский пр-т, д. 89, корп.3
	

	
	
	Ул. Вострухина, д.4, корп.2
	

	
	
	Ул. Хлобыстова, д. 14, корп.3
	

	

Рязанский
	ГБОУ СОШ № 777
	2-й Пятигорский пр-д, д. 5, корп.1
	
4647,3

	
	
	Зарайская ул., д. 22
	

	
	
	Зарайская ул., д. 55
	

	
	
	Луховицкая ул., д. 1/55
	

	
	
	Ул.Маёвок, д.4
	

	
	
	Ул.Михайлова, д. 24, корп.3
	

	
	
	Шатурская ул., д. 1
	

	


Текстильщики
	ГБОУ «Лицей № 1367»
	2-й Саратовский пр-д, д.4
	5262,6

	
	
	Волжский б-р, д. 16, корп.2
	

	
	
	Волжский б-р, д. 18, корп.3
	

	
	
	Волжский б-р, д. 18, корп.4
	

	
	
	Ул.Люблинская, д. 11, корп.3
	

	
	
	Окская ул., д.5, корп.2
	

	
	
	Саратовская ул., д.14/1
	

	
	
	Саратовская ул., д. 16, корп.2
	

	Рязанский
	
	Ул.Васильцовский Стан, д. 6
	

	
	ГБОУ СОШ № 1421
	Ул.Васильцовский Стан, д. 4
	3744,3

	
	
	Васильцовский пер., д.4
	

	Текстильщики
	
	Волжский б-р, квартал 95, корп.4
	

	Рязанский
	ГБОУ Школа № 2090
	Зеленодольская ул., д. 7, корп. 4
	5980,8

	
	
	Зеленодольская ул., д. 9, корп. 4
	

	
	
	Окская ул., д.46, корп.2
	

	
	
	Ул. Фёдора Полетаева, д.19, корп.4
	

	
	
	4-я Новокузьминская ул., д.3
	

	
	
	4-я Новокузьминская ул., д.8, корп.1
	

	
	
	1-я Новокузьминская ул., д.20, корп.4
	

	
	
	1-я Новокузьминская ул., д.21
	

	







Текстильщики
	ГБОУ СОШ № 484 имени дважды Героя Советского Союза В.И. Попкова
	11-я ул. Текстильщиков,д.6
	1398,6

	
	
	Волжский б-р, д. 34, корп.1
	

	
	ГБОУ СОШ № 654 имени А.Д. Фридмана
	7-я ул. Текстильщиков, д. 4А, корп.1
	6354,6

	
	
	7-я ул. Текстильщиков, д. 9, стр.1
	

	
	
	Ул. Люблинская, д. 45
	

	
	
	Ул. Артюхиной, д. 17
	

	
	
	Ул. Артюхиной, д. 25, корп.4
	

	
	
	Ул. Чистова, д.10А
	

	
	
	Ул. Чистова, д. 23, корп.2
	

	
	
	Ул. Юных Ленинцев, д.35, корп.2
	

	
	ГБОУ Школа № 2088 «Грайвороново»
	Волжский б-р, д. 6, корп.3
	3567,9

	
	
	Волжский б-р, д. 6, корп.4
	

	
	
	Грайвороново, квартал 90А, корп.15
	

	
	
	Саратовская ул., д.3, корп.3
	

	




Южнопортовый
	ГБОУ «Гимназия № 1274 имени В.В. Маяковского»
	1-я Дубровская ул., д. 16
	5686,8

	
	
	1-я ул. Машиностроения, д. 12, корп.2
	

	
	
	1-я ул. Машиностроения, д. 2/7,корп.2
	

	
	
	1-я ул. Машиностроения, д. 3/5А
	

	
	
	Дубровский пр-д., д. 7
	

	
	
	Ул. Крутицкий Вал, д.5
	

	
	
	Шарикоподшипниковская ул., д. 30А, корп.2
	

	


Южнопортовый
	ГБОУ Школа № 2129 имени Героя Советского Союза П.И. Романова
	2-й Южнопортовый пр-д, д.11, стр.1
	8001,0

	
	
	3-й Кожуховский пр., д. 3А
	

	
	
	5-я Кожуховская ул., д. 15
	

	
	
	5-я Кожуховская ул., д. 31
	

	
	
	6-я Кожуховская ул., д.29А
	

	
	
	Ул. Петра Романова, д. 16
	

	
	
	Ул. Трофимова, д. 30, корп.2
	

	
	
	Ул. Трофимова, д. 13А
	

	ВСЕГО по ЮВАО: 296 объектов
	285 621,0



[bookmark: _Toc450136633]1.3.2. Учреждения СПО

	Район
	Объект
	Адрес
	Объём финансирования, тыс.руб.

	Нижегородский
	ГБПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»
	1-я Карачаровская ул., д.15
	7694,4

	
	
	2-я Фрезерная ул., д. 8
	

	
	
	Подъёмная ул., д.15
	

	Южнопортовый
	
	5-я Кожуховская ул., д. 26, стр.1
	

	
	
	5-я Кожуховская ул., д. 26, стр.2
	

	
	
	5-я Кожуховская ул., д. 26, стр.3
	

	
	
	Ул. Трофимова, д.27, корп.2
	

	
	
	Ул. Трофимова, д.27, корп.2, стр.5
	

	
	
	Ул. Трофимова, д.27, корп.2, стр.6
	

	Люблино
	
	Красноказарменная ул., д. 10А
	

	
	
	Цимлянская ул., д.7, стр.1
	

	Текстильщики
	
	Ул. Шкулёва, д.27, стр.1
	

	Лефортово
	ГАПОУ «Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина»
	Ул. Авиамоторная, д. 36/7
	5399,1

	
	
	Ул. Авиамоторная, д. 51Б
	

	Печатники
	
	Ул. Полбина, д.68, стр.1
	

	
	
	1-й Курьяновский проезд, д.14
	

	Кузьминки
	ГБПОУ «Техникум сервиса и туризма № 29»
	Волгоградский пр-т, д.58, корп.4
	2398,2

	
	
	Ул. Академика Скрябина, д.26, корп.1
	

	Марьино
	
	Донецкая ул., д.28
	

	Нижегородский
	
	Ул. Нижегородская, д.98
	

	Люблино
	
	Таганрогская ул., д.10/21
	

	Кузьминки
	ГБОУ СПО Педагогический колледж № 10
	Ул. Фёдора Полетаева, д.2, корп.7
	1176,0

	Текстильщики
	ГБПОУ «Многопрофильный центр образования»
	Ул. Шкулева, д.13/25, стр.2
	-

	
	
	7-я ул. Текстильщиков, д.16, стр.1
	

	ВСЕГО по ЮВАО: 24 объекта
	16667,7



[bookmark: _Toc450136634]1.4. Благоустройство территорий учреждений образования

	Район
	Количество объектов
	Финансирование/
окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	7
	50 332,02
	30.08.2016
	Афанасенков Е.Л.
Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Руководители  
ГБУ «Жилищник районов»

	Капотня 
	1
	10 676,01
	30.08.2016
	

	Кузьминки
	3
	51 151,07
	30.08.2016
	

	Люблино
	6
	24 596,00
	30.08.2016
	

	Лефортово
	4
	23 381,50
	30.08.2016
	

	Нижегородский
	2
	11 007,09
	30.08.2016
	

	Марьино
	8
	50 000,00
	30.08.2016
	

	Печатники
	6
	25 353,72
	30.08.2016
	

	Рязанский
	4
	16 317,90
	30.08.2016
	

	Текстильщики
	5
	21 047,40
	30.08.2016
	

	Южнопортовый
	2
	9 297,08
	30.08.2016
	

	ИТОГО
	48
	293 159,80
	
	


[bookmark: _Toc450136635]1.5. Закупка оборудования (в т.ч. учебной литературы)
	Объект
	Количество
	Объём финансирования, тыс.руб.
	Ответственный исполнитель

	Общеобразовательные учреждения
	12
	147 026,1
	Митрюк Л.В.
Гусев Р.Г.

	Учреждения СПО
	5
	1 063,5
	

	Итого
	17
	148 089,6
	


[bookmark: _Toc450136636]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

[bookmark: _Toc450136637]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия
	Количество учреждений (ед.)
	Финансирование/
городской бюджет /окружной бюджет 
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Проведение капитального ремонта
	32
	375,7/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Белостоцкий А.В.
Главы управ районов

	Проведение
текущего ремонта
	50
	52,4/0
	В течение года
	

	Закупка оборудования
	8
	217,5/0
	В течение года
	

	Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных 
в приютах
	2
	0/106,7
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Воробьев С.М.
Главы управ районов

	ИТОГО:         
	92
	645,6/106,7
	
	



[bookmark: _Toc450136638]2.1. Проведение капитального ремонта

	Район
	Объект
	Адрес
	Объем финансирования,
млн. руб.

	Больницы: 23 

	Выхино-Жлебино
	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»
Разработка ПСД на замену лифтового оборудования, замена лифта
	Волгоградский пр-кт, д.168
	12,8

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 68  Департамента здравоохранения города Москвы» филиал Роддом № 8
Замена лифтового оборудования
	Самаркандский бульвар,  д.3
	4,9

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 68  Департамента здравоохранения города Москвы» ДГУ
	ул. Шкулева,  д.4
	2,2

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 68  Департамента здравоохранения города Москвы» Замена 6 лифтов, корректировка ПСД на  капитальный ремонт хирургического корпуса
	ул. Шкулева,  д.4
	32,7

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 68  Департамента здравоохранения города Москвы»  (капитальный ремонт наружных  сетей водоснабжения)
	ул. Шкулева,  д.4
	1,2

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 68  Департамента здравоохранения города Москвы»  (разработка ПСД на капитальный ремонт наружных сетей канализации)
	ул. Шкулева,  д.4, стр.6
	0,3

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 68  Департамента здравоохранения города Москвы»  (капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения)
	ул. Шкулева,  д.4, стр.9
	1,1

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 68  Департамента здравоохранения города Москвы»  (разработка ПСД на капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения)
	ул. Шкулева,  д.4, стр.14, стр.13
	0,4

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 68  Департамента здравоохранения города Москвы»  (разработка ПСД на капитальный ремонт наружных сетей канализации)
	ул. Шкулева,  д.4, стр.14, стр.1
	0,3

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 68  Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал АПЦ  (Городская поликлиника № 50) Замена лифтов
	ул. Шкулева,  д.4, стр.7
	5,5

	Люблино
	ГБУЗ  «Психиатрическая  больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы» Замена 2 лифтов
	Ул. Ставропольская, д. 27
	6,4

	Люблино
	ГБУЗ  «Психиатрическая  больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы» (капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения)
	Ул. Ставропольская, д. 27
	2,0

	Люблино
	ГБУЗ  «Психиатрическая  больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы» (капитальный ремонт наружных сетей канализации)
	Ул. Ставропольская, д. 27
	4,5

	Люблино
	ГБУЗ  «Психиатрическая  больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы» (капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения. ВРУ)
	Ул. Ставропольская, д. 27, стр.5, стр.9
	0,2

	Люблино
	ГБУЗ  «Психиатрическая  больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы» строение № 35 дневной стационар и ЛПМ ( разработка ПСД)
	Ул. Ставропольская, д. 27, стр.35
	6,5

	Лефортово
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 29 им.Н.Э. Баумана  Департамента здравоохранения города Москвы» «Родильный дом» (разработка ПСД на устройство дренажной системы и на замену инженерной разводки ГВС и ХВС в подвальном помещении корпуса)
	Госпитальная площадь, д.2, корп.28
	3,6

	Лефортово
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 29 им.Н.Э. Баумана  Департамента здравоохранения города Москвы» корпус № 4 (разработка ПСД на фасад)
	Госпитальная площадь, д.2, корп.4
	1,5

	Лефортово
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 29 им.Н.Э. Баумана  Департамента здравоохранения города Москвы» (разработка ПСД на замену 4-х лифтов и замена лифта с устройством шахты)
	Госпитальная площадь, д.2
	12,7

	Лефортово
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 29 им.Н.Э. Баумана  Департамента здравоохранения города Москвы» корпус № 27 (разработка ПСД на ремонт помещения трупохранилища)
	Госпитальная площадь, д.2, корп.27
	0,8

	Лефортово
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 29 им.Н.Э. Баумана  Департамента здравоохранения города Москвы» (капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения)
	Госпитальная площадь, д.2
	0,9

	Южнопортовый
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы» Акушерский филиал  № 1 (капитальный ремонт  наружных  сетей электроснабжения)
	Шарикоподшипниковская ул., д.3
	0,6

	Южнопортовый
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы» Акушерский филиал  № 1
	Шарикоподшипниковская ул., д.3, стр. 1 и 3
	115,4 

	Лефортово
	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы»
(разработка ПСД на капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения)
	Ул. Авиамоторная, д.75А
	0,1

	Амбулаторно-поликлинические учреждения: 13 

	Печатники
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61  Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 1 (разработка ПСД на здание поликлиники)
	ул. Полбина, д 50
	3,2

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» Замена лифта
	Ул. Авиатора Миля, д.6, к.1
	5,6

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 2 (Городская поликлиника № 45)
Разработка ПСД на капитальный ремонт строения 1,2
	Ул. Ташкентская, д.25, корп.2
	4,5

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 2 (Городская поликлиника № 45)
Замена лифта
	Ул. Ташкентская, д.25, корп.2
	4,3

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 2 (Городская поликлиника № 45)
(разработка ПСД на кап. ремонт наружных сетей канализации)
	Ул. Ташкентская, д.25, корп.2
	0,5

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» (разработка ПСД на капитальный ремонт наружных сетей канализации)
	Ул. Авиатора Миля, д.6, к.1
	0,1

	Марьино
	ГКБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 1 (Детская городская поликлиника № 112) Разработка ПСД на капитальный ремонт здания
	Новочеркассктий бульвар, д.6
	7,1

	Кузьминки
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 1 Разработка ПСД на капитальный ремонт здания
	Есенинские б-р, д. 9,   стр. 1
	4,5

	Кузьминки
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 1 Разработка ПСД на капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения
	Есенинские б-р, д. 9,   стр. 1
	0,1

	Марьино
	ГКБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 1 (Детская городская поликлиника № 112) Замена лифта
	Новочеркассктий бульвар, д.6
	4,6

	Люблино
	ГКБУЗ «Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 1 (Детская городская поликлиника № 106) замена лифта
	40 лет Октября проспект, д.25
	7,7

	Кузьминки
	ГБУЗ «Детская стоматологическая  поликлиника № 25 Департамента здравоохранения города Москвы» Установка автоматизированного узла управления
	Волгоградский проспект, д.110, корп.2
	0,2

	Кузьминки
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 2 (капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения)
	Ул. Федора Полетаева, д.6
	5,0

	Научно-практические центры и научно-исследовательские институты: 2	

	Люблино
	ГБУЗ «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал «Люблинский»  (Кожно-венерологический диспансер  № 21)
	Ул. Таганрогская, д.23
	31,0

	Некрасовка
	ГАУЗ  «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 3   (Многопрофильная клиника медицинской реабилитации)  
пищеблок
	2-я Вольская ул., д. 19

	80,7

	Всего
	38 объектов
	
	375,7


[bookmark: _Toc450136639]2.2. Проведение текущего ремонта
	Район
	Объект
	Адрес
	Объем финансирования,
млн. руб.

	Больницы: 9

	Выхино-Жлебино
	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» электромонтажные работы
	Волгоградский пр-кт, д.168
	2,7

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 68  Департамента здравоохранения города Москвы» филиал Роддом № 8
Установка металлодетектора
	Самаркандский бульвар,  д.3
	0,2

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 68  Департамента здравоохранения города Москвы» Установка 5  металлодетекторов
	ул. Шкулева,  д.4
	1,2

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 68  Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал АПЦ  (Городская поликлиника № 50) Установка 2  металлодетекторов
	ул. Шкулева,  д.4, стр.7
	0,5

	Люблино
	ГБУЗ  «Психиатрическая  больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы» устройство заземления и молниезащиты в строениях  + приспособление 2-х корпусов для организации доступа ММГН (входные группы, пандусы, с/узлы)
	Ул. Ставропольская, д. 27
	7,9

	Лефортово
	Филиал  ГБУЗ  «Психиатрическая  больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы» филиал № 2 (Психоневрологический диспансер  № 12)                                         Установка металлодетектора
	Юрьевский пер., д.20
	0,3

	Кузьминки
	Филиал  ГБУЗ  «Психиатрическая  больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы» филиал № 3 (Психоневрологический диспансер  № 20)                                        Установка металлодетектора
	Волжский б-р,  д.27/4
	0,3

	Некрасовка
	ГКУЗ «Хоспис № 8 Департамента здравоохранения города Москвы» Текущий ремонт кровли
	2-я Вольская ул., 21
	1,0

	Некрасовка
	ГКУЗ «Хоспис № 8 Департамента здравоохранения города Москвы» Установка металлодетектора
	2-я Вольская ул., 21
	0,3

	Амбулаторно-поликлинические учреждения: 32

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» Установка 2 металлодетекторов
	Ул. Сормовская, д.9
	0,5

	Рязанский
	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 1 (Городская поликлиника № 55)
Установка металлодетектора
	Ул. Михайлова, д.33
	0,3

	Лефортово
	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 2 (Городская поликлиника № 133)
Установка 2 металлодетекторов
	Юрьевский пер., д.13
	0,5

	Лефортово
	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 3 (Городская поликлиника № 187)
Установка  металлодетектора
	Таможенный проезд, д.3
	0,2

	Текстильщики
	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 4
Установка 2 металлодетекторов
	Волжский бульвар, д.9
	0,5

	Марьино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы» Установка  2 металлодетекторов
	Перервинский бульвар, д.4, корп.2
	0,5

	Кузьминки
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 1 (Городская поликлиника № 89)
Установка  металлодетектора
	Есенинский бульвар, д.9, корп.1
	0,2

	Кузьминки
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 3 (Городская поликлиника № 145)
Установка  металлодетектора
	Ул. Федора Полетаева, д.6
	0,2

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» Установка 2 металлодетекторов
	Ул. Авиатора Миля, д.6, к.1
	0,5

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 1 Установка  металлодетектора
	Ул. Привольная, д.15
	0,3

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 1  Установка  металлодетектора
	Жулебинский бульвар, д.8
	0,3

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 2 (Городская поликлиника № 45)
	Ул. Ташкентская, д.25, корп.2
	0,3

	Рязанский
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 3 (Городская поликлиника № 167)
Установка  металлодетектора
	Ул. Вострухина, д.5
	0,3

	Некрасовка
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»  Филиал № 4  Установка 2 металлодетекторов
	1-я Вольская ул., д. 3, корп. 1
	0,5

	Марьино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 36 Департамента здравоохранения города Москвы» Установка 2 металлодетекторов
	Новомарьинская ул., д.2
	0,6

	Марьино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 36 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал N» 1 (Городская поликлиника № 185)
Установка  металлодетектора
	Новочеркасский бульвар, д.48
	0,3

	Нижегородский
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 36 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 2 (Городская поликлиника № 225)
Установка  металлодетектора
	3-я Карачаровская ул., д.11
	0,3

	Печатники
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 Департамента здравоохранения города Москвы»
	Ул. Гурьянова, д.4, корп.3
	0,2

	Печатники
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 1 (Городская поликлиника № 72
	Ул. Шоссейная, д.41
	0,2

	Текстильщики
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 2 (Городская поликлиника № 103)
	Ул. Грайвороновская, д.18, корп.1
	0,2

	Текстильщики
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 48  Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 3  (разработка ПСД на устройство пандуса)
	Ул. Грайвороновская, д.16, корп.1
	0,2

	Марьино
	ГБУЗ «Онкологический диспансер № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» Установка  металлодетектора
	Перервинский бульвар, д.5, корп.1
	0,3

	Марьино
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы» установка металлодетектора, 
	Ул. Белореченская, д.26, корп.1
	0,3

	Марьино
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 1 
 Установка  металлодетектора

	Новочеркассктий бульвар, д.6
	0,2

	Марьино
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 3 (Детская городская поликлиника № 136) Установка металлодетектора
	Новочеркассктий бульвар, д.35
	0,2

	Марьино
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 2 (Детская городская поликлиника № 147) Установка металлодетектора 
	Перервинский бульвар, д.18, корп.1
	0,2

	Лефортово
	ГАУЗ «Стоматологическая  поликлиника № 13 Департамента здравоохранения города Москвы» Установка 2 металлодетекторов
	Ул. Энергетическая, д.22
	0,5

	Лефортово
	ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 13 Департамента здравоохранения города Москвы» филиал № 1
	Ул. Авиамоторная, д.30
	0,3

	Южнопортовый
	ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 27  Департамента здравоохранения города Москвы»
Установка  металлодетектора
	6-я Кожуховская, Д.21
	0,2

	Марьино
	ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» Установка металлодетектора
	Марьинский бульвар, д.10, корп.1
	0,3

	Кузьминки
	ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 25 Департамента здравоохранения города  Москвы» 
Установка  металлодетектора
	Волгоградский проспект, д.110, корп.2
	0,3

	Люблино
	ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 37 Департамента здравоохранения города  Москвы»
Установка металлодетектора
	Ул. Судакова, д.8
	0,3

	Научно-практические центры и научно-исследовательские институты: 9

	Текстильщики
	ГБУЗ «Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом  Департамента здравоохранения города Москвы»  Филиал  по ЮВАО (Противотуберкулезный диспансер № 2)
Установка 2 металлодетекторов
	Ул. 8-я ул. Текстильщиков, д.2
	0,5

	Люблино
	ГБУЗ «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы»   Филиал «Люблинский» (Кожно-венерологический диспансер  № 21)
Установка металлодетектора
	Ул. Таганрогская, д.23
	0,2

	Южнопортовый
	ГБУЗ «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы»  Филиал «Пролетарский» (Кожно-венерологический диспансер № 12)

	Ул. Мельникова, д. 22
	0,2

	Кузьминки
	Филиал ГБУЗ «Научно-практический Центр психического здоровья детей и подростков  им. Г.Е. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 28  (Детский психоневрологический санаторий № 28)
	Есенинский бульвар,  д.3,  к.2
	14,5

	Кузьминки
	Филиал ГБУЗ «Научно-практический Центр психического здоровья детей и подростков  им. Г.Е. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 28  (Детский психоневрологический санаторий № 28)
Установка металлодетектора
	Есенинский бульвар,  д.3,  к.2
	0,3

	Лефортово
	ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы»   Психоневрологическое отделение № 10
Установка металлодетектора
	Энергетическая ул., д.8,  корп. 2
	0,3

	Текстильщики
	ГКУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Текущий ремонт лестничных клеток
	Ул. Чистова, д.3, корп.2
	0,8

	Люблино
	ГКУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал 5
Текущий ремонт помещений
	Ул. Армавирская, д.27/23
	5,8

	Некрасовка
	ГАУЗ  «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 3 (Городская больница № 10) 
ММГН – ремонт помещений для колясочников
	2-я Вольская ул., д. 19

	5,0

	Итого
	50 объектов
	
	52,4



[bookmark: _Toc450136640]2.3. Закупка медицинского оборудования и мебели

	Район
	Объект
	Адрес
	Объем финансирования,
млн. руб.

	Южнопортовый
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы»
	Ул. Велозаводская, д.1/1
	





217,5

	Лефортово
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана  Департамента здравоохранения города Москвы»
	Госпитальная площадь, д.2
	

	Текстильщики
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 68  Департамента здравоохранения города Москвы»
	ул. Шкулева,  д.4
	

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»
	Волгоградский пр-кт, д.168
	

	Марьино
	ГБУЗ  «Городская поликлиника № 9  Департамента здравоохранения города Москвы»
	Перервинский бульвар, д.4, корп.2
	

	Печатники
	ГБУЗ  «Городская поликлиника  № 109 Департамента здравоохранения города Москвы»
	Ул. Гурьянова, д.4, корп.3
	

	Марьино
	ГБУЗ  «Городская поликлиника № 36  Департамента здравоохранения города Москвы»
	Новомарьинская ул., д.2
	

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»
	Ул. Авиатора Миля, д.6, к.1
	

	Итого 
	8 учреждений 
	
	217,5



[bookmark: _Toc450136641]2.4. Мероприятия по регулирования численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных 

	Наименование мероприятия
	Финансирование / окружной бюджет (млн.руб.)
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель

	Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных 
и бесхозяйных животных:
	
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Воробьев С.М.
Главы управ районов

	- в приюте в районе Некрасовка
	73,08
	
	

	- в приюте в районе Печатники
	33,62
	
	

	ИТОГО
	106,70
	
	





[bookmark: _Toc420679001][bookmark: _Toc420586882][bookmark: _Toc420599117][bookmark: _Toc450136642]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «КУЛЬТУРА»

[bookmark: _Toc420679002][bookmark: _Toc450136643]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
	Мероприятия
	Количество учреждений (ед.)
	Финансирование / городской бюджет / окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель

	Проведение капитального и текущего ремонта учреждений
	17
	263,8/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Порошин А.Н.

	Закупка оборудования
	18
	88,7/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Порошин А.Н.

	Мероприятия в сфере досуговой и социально-воспитательной работы, проводимые с населением 
	13
	137,9
окружной бюджет
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Руководители ГБУ социальной сферы

	Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
	12
	28,6
окружной бюджет
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	ИТОГО            
	60
	352,5/166,5
	
	


[bookmark: _Toc450136644][bookmark: _Toc443472228][bookmark: _Toc420679009]3.1. Проведение капитального ремонта учреждений
	Работы
	Количество объектов
	Объем финансирования, 
тыс. руб.
	Ответственный исполнитель

	Капитальный ремонт
	12
	263230,0
	Митрюк Л.В.
Порошин А.Н.
Главы управ районов

	Всего
	12
	263230,0
	


[bookmark: _Toc450136645]3.1.1. Капитальный ремонт. Адресный перечень объектов.
	Район
	Объект
	Адрес

	Рязанский
	ГБУК «Московский театр под руководством Геннадия Чихачёва»
	Ул.1-ая Новокузьминская,д.1

	Печатники
	ГБУК «Московское кино», кинотеатр «Тула»
	Ул. Кухмистерова, д.4

	Печатники
	ГБУК «ЦБС ЮВАО», Библиотека №132
	Ул. Шоссейная, д. 50

	Люблино
	ГБУК г.Москвы «Дворец культуры им. И.М.Астахова»
	Ул. Люблинская,д.149

	Выхино - Жулебино
	ГБУК г.Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы», «Музей русской усадебной культуры», «Скотный двор»
	Тополевая аллея, д. 16

	Выхино - Жулебино
	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им. М.А.Балакирева»
	Ул. Ферганская 23

	Кузьминки
	ГАУК г. Москвы ПКиО «Кузьминки»
	Ул. Кузьминский парк, д.1, стр.2

	Печатники
	Озелененная территория парка Печатники
	Ул. Гурьянова

	Марьино
	ГАУК г. Москвы «ПКиО 850-летия Москвы»
	Ул. Поречная

	Марьино
	Парк «Братиславский»
	Мячковский б-р

	Марьино
	Парк « им.Артема Боровика»
	Ул. Перерва

	Кузьминки
	Природно-исторический парк Кузьминки-Люблино
	Ул. Кузьминская, д.10

	
	12 объектов
	


[bookmark: _Toc450136646]3.2. Проведение капитального и текущего ремонта учреждений
	Работы
	Количество объектов
	Объем финансирования, 
тыс. руб.
	Ответственный исполнитель

	Текущий ремонт
	5
	536,0
	Митрюк Л.В.
Порошин А.Н.
Главы управ районов

	Всего
	5
	536,0
	



[bookmark: _Toc450136647]3.2.1. Адресный перечень объектов. Текущий ремонт.
	Район
	Объект
	Адрес

	Выхино-Жулебино
	ГБУК г. Москвы « Музейное объединение «Музей Москвы», «Музей русской усадебной культуры»
	Ул. Старые Кузьминки, д.14

	Лефортово
	ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО», Библиотека № 119
	Шоссе энтузиастов, д. 20А

	Люблино
	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.К. Глазунова»
	Ул. Верхние поля, д.11, корп.2

	Текстильщики
	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.П. Бородина»
	Ул. Люблинская, д. 21, корп.2

	Лефортово
	ГБОУ СПО г. Москвы «Музыкально-педагогический колледж»
	Ул. Солдатская, д. 14

	
	5 объектов
	


[bookmark: _Toc450136648]3.3. Закупка оборудования. Адресный перечень объектов.
	Район
	Объект
	Адрес
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	Культурный центр «Лидер»
	Лермонтовский пр-т, д.2, корп.2 
	Митрюк Л.В.
Порошин А.Н.
Главы управ районов

	Люблино
	Дом культуры им. И.М.Астахова
	Ул. Люблинская, д. 149
	

	Печатники
	ГБУК «Московское кино», кинотеатр «Тула»
	Ул. Кухмистерова, д.4
	

	Выхино-Жулебино
	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДШИ №14»
	Ул. Пронская, д.7
	

	Выхино-Жулебино
	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДШИ им. М.А. Балакирева»
	Ул. Ферганскася, д.23
	

	Капотня
	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. Н.Н.Калинина»
	Капотня, квартал 2, д.3
	

	Кузьминки
	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.С.Аренского»
	Ул. Фёдора Полетаева, д.20, корп.2, стр.1
	

	Кузьминки
	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДШИ «Центр»
	Волгоградский пр-т, д.109, корп.6
	

	Лефортово
	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ №91»
	Энтузиастов ш.,д. 22/18
	

	Люблино
	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.К.Глазунова»
	Ул. Верхние Поля, д. 11, корп. 2
	

	Марьино
	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.К.Глазунова»
	Ул. Донецкая, д.4, корп.2
	

	Печатники
	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. М.И.Глинки»
	Ул. Шоссейная, д.74
	

	Рязанский
	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. Г.Г.Нейгауза»
	Ул. Михайлова, д. 20, корп.
	

	Текстильщики
	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.П.Бородина»
	Ул. Люблинская, д. 21, корп.2
	

	Южнопортовый
	ГБОУ ДОД г. москвы «ДМШ №35»
	Ул. Трофимова, д.15 А
	

	Кузьминки
	ГАУК г. Москвы ПКиО «Кузьминки»
	Ул. Кузьминский парк, д.1, стр.2
	

	Марьино
	Парк «Дюссельдорфский»
	Перервинский б-р
	

	Кузьминки
	
	Присоединенная территория парка Кузьминки
	

	
	18 объектов
	
	


[bookmark: _Toc450136649]3.4. Мероприятия в сфере досуговой и социально-воспитательной работы, проводимые с населением государственными бюджетными учреждениями (показатели по государственным работам, выполняемым государственными бюджетными учреждениями в сфере спорта и досуга в соответствии с государственным заданием)
	Наименование ГБУ
Район
	Кол-во кружков
	Кол-во
занима-ющихся
	Кол-во меропри-ятий
	Финанси-рование/ окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	ГБУ «ЦДСК Истоки» Выхино-Жулебино
	34
	720
	80
	17 019,0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Руководители ГБУ социальной сферы

	ГБУ «Капотня» Капотня
	10
	350
	44
	4 497,6
	
	

	ГБУ «ММЦ Рубеж» Кузьминки
	25
	392
	55
	14 946,5
	
	

	ГБУ СТК «Икар» Лефортово
	27
	450
	23
	9 060,6
	
	

	ГБУ СДЦ «Лефортово» Лефортово
	21
	330
	28
	8 763 ,5
	
	

	ГБУ «ЦТМ Олимп» Люблино
	13
	392
	55
	14 155,0
	
	

	ГБУ «КСЦ «Успех» Марьино
	9
	180
	63
	17 011,8
	
	

	ГБУ «СДЦ Некрасовка» Некрасовка
	3
	45
	30
	2 493,0
	
	

	ГБУ «Кругозор» Нижегородский
	25
	375
	67
	6 843,8
	
	

	ГБУ «МЦ Галерис» Текстильщики
	21
	500
	25
	12 302,1
	
	

	ГБУ «КСЦ Печатники» Печатники
	11
	555
	62
	10 819,9
	
	

	ГБУ «Аист» Рязанский
	22
	692
	36
	11 299,3
	
	

	ГБУ МТК «Святогор» Южнопортовый
	10
	250
	20
	8 658,3
	
	

	ИТОГО      
	231
	5 231
	588
	137 870,4
	
	


[bookmark: _Toc443472229][bookmark: _Toc450136650]3.5. Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
	Управа района
	Финансирование/
окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	4 550,0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	Капотня
	500,0
	
	

	Кузьминки
	1 800,0
	
	

	Лефортово 
	2 450,1
	
	

	Люблино
	5 137,1
	
	

	Марьино
	4 000,0
	
	

	Некрасовка
	723,3
	
	

	Нижегородский 
	684,5
	
	

	Печатники
	1 150,0
	
	

	Рязанский
	1 200,0
	
	

	Текстильщики
	1 900,0
	
	

	Южнопортовый
	4 500,0
	
	

	ИТОГО
	28 595,0
	
	


[bookmark: _Toc450136651]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «СПОРТ»

[bookmark: _Toc420679010][bookmark: _Toc450136652]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия
	Количество учреждений (ед.)
	Финансирование/
городской бюджет
(млн руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Проведение текущего ремонта учреждений 
	6
	18,3
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Матвеев О.В.
Главы управ районов

	Мероприятия в сфере досуговой и социально-воспитательной работы, проводимые с населением
	13
	82,4
окружной бюджет
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
Руководители ГБУ социальной сферы

	Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
	12
	2,5
окружной бюджет
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	ИТОГО  
	31
	18,3/84,9
	
	


[bookmark: _Toc450136653][bookmark: _Toc443472237]4.1. Проведение текущего ремонта учреждений
	Район
	Объект
	Адрес
	Объем финансирования тыс. руб.
	Ответственный исполнитель

	Печатники
	ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 64» Москомспорта
	1-ый Курьяновский пр-д, д. 17, стр.1
	2346,9
	Митрюк Л.В.
Матвеев О.В.
Главы управ районов

	Нижегородский
	ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 23» Москомспорта
	Рязанский проспект, д.7, корп.2
	7910,6
	

	Лефортово
	ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 64» Москомспорта
	Ул. Авиамоторная, д. 40
	2457,6
	

	Южнопортовый
	ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 61 «Фортуна» Москомспорта
	Ул. 1-ая Машиностроения, д.16
	2790,8
	

	Кузьминки
	ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 64» Москомспорта
	Есенинский б-р, д.9, корп.2
	1397,8
	

	Кузьминки
	ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 64» Москомспорта
	Есенинский б-р, д.9, корп.2, стр.1
	1397,8
	

	Итого объектов
	6
	
	18 301,5
	



[bookmark: _Toc450136654]4.2. Мероприятия в сфере досуговой и социально-воспитательной работы, проводимые с населением государственными бюджетными учреждениями (показатели по государственным услугам (работам), выполняемым государственными бюджетными учреждениями в сфере спорта и досуга  в соответствии с государственным заданием)
	Наименование ГБУ
	Кол-во
занима-ющихся
	Кол-во мероприятий
	Финансирование/ окружной бюджет
(тыс. руб.)
план/факт
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	ГБУ «Истоки» Выхино-Жулебино
	550
	129
	12 209,5
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Руководители ГБУ социальной сферы

	ГБУ «Капотня» Капотня
	304
	67
	2 439,0
	
	

	ГБУ «ММЦ Рубеж» Кузьминки
	252
	110
	7 750,0
	
	

	ГБУ СТК «Икар» Лефортово
	300
	60
	3 420,0
	
	

	ГБУ СДЦ «Лефортово» Лефортово
	291
	29
	3 420,
	
	

	ГБУ «СДЦ Люблино» Люблино
	650
	90
	11 800,0
	
	

	ГБУ «КСЦ «Успех» Марьино
	530
	140
	13 500,0
	
	

	ГБУ «СДЦ Некрасовка» Некрасовка
	0
	42
	2 090,0
	
	

	ГБУ «Кругозор» Нижегородский
	380
	50
	4 100,0
	
	

	ГБУ «МЦ Галерис» Текстильщики
	462
	62
	5 700,0
	
	

	ГБУ «КСЦ Печатники» Печатники
	514
	77
	5 500,0
	
	

	ГБУ «Аист» Рязанский
	550
	74
	5 445,0
	
	

	ГБУ МТК «Святогор» Южнопортовый
	468
	71
	4 985,0
	
	

	ИТОГО         13
	5 251
	1 001
	82 358,5
	
	


[bookmark: _Toc443472238][bookmark: _Toc450136655]4.3. Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
	Управа района
	Финансирование/
окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	300,0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	Кузьминки
	200,0
	
	

	Лефортово 
	400,0
	
	

	Люблино
	500,0
	
	

	Марьино
	400,0
	
	

	Некрасовка
	383,8
	
	

	Печатники
	150,0
	
	

	Текстильщики
	200,0
	
	

	ИТОГО
	2 533,8
	
	


[bookmark: _Toc447269351][bookmark: _Toc448757478][bookmark: _Toc448916177][bookmark: _Toc450130125][bookmark: _Toc450136656][bookmark: _Toc450136657] 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ»

[bookmark: _Toc450136658]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	[bookmark: _Toc413320764]Мероприятия
	Количество учреждений (ед.)
	Финансирование/
городской бюджет/ окружной бюджет
(млн руб.)
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель

	Проведение капитального  ремонта учреждений
	13
	127,3/0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Главы управ районов

	Проведение текущего ремонта учреждений
	6
	14,4/0
	В течение года
	

	Приспособление учреждений социальной защиты
	7
	1,3/0
	В течение года
	

	Возмещение расходов ресурсо-снабжающим организациям
	
	723,4
окружной бюджет
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Воробьев С.М.

	ИТОГО
	26
	143,0/723,4
	
	



[bookmark: _Toc450136659]5.1. Проведение капитального  ремонта учреждений

	Район
	Объект
	Адрес
	Ответственный исполнитель

	Люблино
	ГБУ Пансионат для ветеранов труда №17
	ул. Ставропольская, д. 27 А
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Бирюков А.П.

	
	ГБУ Психоневрологический интернат № 11
	ул. Ставропольская, д. 37
	

	
	ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий " Люблино"
	ул. Иловайская д.2
	

	
	Отдел социальной защиты населения района Люблино УСЗН ЮВАО
	Таганрогская улица д.9 к.2
	

	Текстильщики
	ГБОУ Реабилитационнообразовательный центр № 105
	ул.Саратовская д.21 с.1
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Целищев В.В.

	Кузьминки
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию" Школа циркового искусства им. Ю.В.Никулина" (СДР №14)
	ул.Юных Ленинцев, д 96, корп.2
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Акубекова Л.О.

	
	Отдел социальной защиты населения района Кузьминки УСЗН ЮВАО
	Волгоградский проспект д.96 к.З
	

	Марьино
	ГБУ Комплекс социальных жилых домов (СЖД Марьино)
	ул. Верхние поля, д. 34, корп. 2
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Савин А.А.

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" филиал "Выхино"
	ул. Рязанский проспект д. 64 корп.1
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Родионов В.В.

	
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино"
	Жулебинский бульвар д. 40 корп.1
	

	Некрасовка
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" филиал "Некрасовка"
	ул. Рождественская, д. 21, корп.5
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Зотов С.Ю.

	Капотня
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания" Марьино", филиал " Капотня"
	1-й квартал Капотня д.14
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Марков М.И.

	Лефортово
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Южнопортовый" филиал "Лефортово"
	ул. Госпитальная, д. 6, стр. 2
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Толкачев С.Г.

	Всего объектов: 13



[bookmark: _Toc450136660]5.2. Проведение текущего ремонта учреждений

	Район
	Объект
	Адрес
	Ответственный исполнитель

	Текстильщики
	ГБОУ Реабилитационнообразовательный центр № 105
	ул.Саратовская д.21 с.1
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Целищев В.В.

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино"
	Ферганский проезд д.7 к.1
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Родионов В.В

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино"
	Жулебинский бульвар д. 40 корпЛ
	

	Некрасовка
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" филиал "Некрасовка"
	ул. Рождественская, д. 21, корп.5
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Зотов С.Ю.

	Печатники
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания" Кузьминки", филиал " Печатники"
	улица Гурьянова д.49
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Григорьев С.Н.

	Люблино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Марьино"
	ул.Тихая д. 23 стр.1
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.
Бирюков А.П.

	Всего объектов: 6



[bookmark: _Toc450136661]5.3. Приспособление учреждений социальной защиты

	Виды работ
	Количество объектов
	Финансирование, тыс. руб.
	Отвественный исполнитель

	Приспособление учреждений социальной защиты
	7
	1 300,0
	Митрюк Л.В.
Корчагина О.С.

	Итого
	
	1 300,0
	


[bookmark: _Toc450136662]5.4. Возмещение расходов ресурсоснабжающим организациям

	
Наименование мероприятия  
	Финансирование/ окружной бюджет (млн руб.)
	Сроки исполнения 
	Ответственный исполнитель

	Возмещение теплоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению в целях отопления 
	56,9
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Воробьев С.М.
Главы управ районов

	Возмещение расходов управляющим организациям на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов 
	508,8
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Воробьев С.М.
Главы управ районов

	Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при поставке населению горячей воды 
	130,1
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Воробьев С.М.
Главы управ районов

	Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию 
	27,6
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Воробьев С.М.
Главы управ районов

	ИТОГО
	723,4
	
	



[bookmark: _Toc450136663]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА»

[bookmark: _Toc450136664]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятие
	Количество объектов
	Финансирование/ окружной бюджет (млн руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный 
исполнитель

	Создание парков по месту жительства
	5
	42,78
	3 квартал
	Афанасенков Е.Л.
Ашихмин А.А. 
Родионов В.В.
Акубекова Л.О.
Толкачев С.Г.

	Содержание территорий, прилегающих к памятникам
	63
	9,22
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Ашихмин А.А.

	Содержание зеленых насаждений, катков и цветочное оформление
	569
	427,52
	В течение года
	Афанасенков Е.Л. 
Ашихмин А.А.
ГБУ «Жилищник районов»

	Содержание ООПТ
	1
	21,08
	В течение года
	Афанасенков Е.Л. 
Ашихмин А.А.

	ИТОГО
	638
	500,6
	
	



[bookmark: _Toc450136665]6.1. Создание парков по месту жительства

	Наименование объекта/Адрес
	Площадь,
га
	Финансирование / окружной бюджет (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Ул. Кузьминская
	5,7
	24,70
	3 квартал
	Афанасенков Е.Л.
Ашихмин А.А.

	Парк 1 мая
	2,2
	16,78
	3 квартал
	Афанасенков Е.Л.
Ашихмин А.А.

	Сквер им. Кузнецова
	0,3
	Разработка ПСД - 0,28
СМР - внебюджетное финансирование
	3 квартал
	Афанасенков Е.Л.
Толкачев С.Г.

	Жулебинский б-р, д.9
	0,7
	Разработка ПСД - 0,65
СМР - внебюджетное финансирование
	3 квартал
	Афанасенков Е.Л.
Родионов В.В.

	Сквер «Дубовая роща»
	0,4
	Разработка ПСД - 0,37
СМР - внебюджетное финансирование
	3 квартал
	Афанасенков Е.Л.
Акубекова Л.О.

	ИТОГО 6
	9,3
	42,78
	
	



[bookmark: _Toc450136666]6.2. Развитие объектов отдыха в жилом секторе (содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству)

	Наименование мероприятия
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству
	9,22
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Ашихмин А.А.

	ИТОГО
	9,22
	
	




[bookmark: _Toc450136667]6.3. Мероприятия в области охраны и развития зеленого фонда города Москвы, 
[bookmark: _Toc450136668]почв, сохранение и повышение биологического разнообразия 
[bookmark: _Toc450136669](содержание зеленых насаждений и цветочному оформлению)

	Наименование мероприятия
	Площадь, 
м2/ кол-во
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн.  руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание зеленых насаждений
	11 341 346,60 м2
	375,79
	В течение года
	Афанасенков Е.Л. Ашихмин А.А.
ГБУ Жилищник районов

	Цветочное оформление
	63 458,62 м2
	
	В течение года
	

	Содержание катков с искусственным льдом
	8 шт.
	51,73
	В течение года
	Афанасенков Е.Л. 
Ашихмин А.А.

	Содержание ООПТ «Кузьминки-Люблино»
	8 710 900,0 м2
	21,08
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Ашихмин А.А.

	ИТОГО
	
	448,6
	
	





Программа комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2015 год
Программа комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2016 год

	112
	Префектура ЮВАО г. Москвы



	Префектура ЮВАО г. Москвы
	5



[bookmark: _Toc450136670]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНОРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

[bookmark: _Toc450136671]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование мероприятия
	Финансирование/ городской бюджет/
окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры
	368,4
городской бюджет
	В течение года
	Крысанов А.А.
Михайлов С.Н.
Зотов С.Ю.

	Вывоз и утилизация БРТС
	2,8
окружной бюджет
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Ашихмин А.А.

	ИТОГО
	368,4/2,8
	
	


[bookmark: _Toc450136672]7.1. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры 
	Наименование мероприятия / объекта
	Финансирова-ние (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель 

	Реконструкция территории историко-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода», предусматривающая благоустройство территории, реконструкцию инженерных коммуникаций и дорожной сети вл.29 по ул.Рогожский поселок Нижегородского района
	73,0
	В течение года
	Крысанов А.А.
Михайлов С.Н.

	Дороги и городские инженерные коммуникации для комплексной застройки территории иловых площадок ЛСА (кв.12)
	295,4
	В течение года
	Крысанов А.А.
Зотов С.Ю.

	Итого
	368,4
	
	



[bookmark: _Toc450136673]7.2. Мероприятия в области обращения с отходами 

	Наименование мероприятия
	План 
(кол-во машин)
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Вывоз и утилизация БРТС
	723
	2,8
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Ашихмин А.А.

	ИТОГО
	723
	2,8
	
	




[bookmark: _Toc450136674]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «ЖИЛИЩЕ»

[bookmark: _Toc450136675]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


	Мероприятие
	Количество 
	Финансирование/ городской бюджет/ окружной бюджет
(млн руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Завершение бюджетного строительства
	3
	240,34 
городской бюджет
	1 квартал
	Крысанов А.А.
Родионов В.В.
Целищев В.В.

	Завершение внебюджетного строительства
	3
	внебюджетное финансирование
	4 квартал
	Крысанов А.А.
Никитин С.В.
Зотов С.Ю.
Толкачев С.Г.

	Комплексная застройка земельных участков
	3
	внебюджетное финансирование
	4 квартал
	Крысанов А.А.
Родионов В.В.
Акубекова Л.О.
Марковченко Н.А. 
Царикаев А.Р.

	Текущий ремонт объектов жилого фонда
	2 424
	за счет средств управляющих компаний
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л.
 Главы управ районов

	Капитальный ремонт жилищного фонда (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП по комплексу ЖКХ)
	10
	7,03
окружной бюджет
	15.12.2016
	Афанасенков Е.Л.
Акубекова Л.О.
Толкачев С.Г.
Бирюков А.П.

	Капитальный ремонт жилищного фонда (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП) 
	4
	8,0
окружной бюджет
	15.12.2016
	Афанасенков Е.Л.
Савин А.А.

	Капитальный ремонт жилищного фонда по программе «Моя улица»
	29
	за счет средств ДКР города Москвы
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л.
Родионов В.В.
Толкачев С.Г.
Царикаев А.Р.
Михайлов С.Н.

	Капитальный ремонт нежилых объектов по программе «Моя улица»
	14
	за счет средств собственников нежилых помещений
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л.
Михайличенко В.В.
Родионов В.В.
Толкачев С.Г.
Михайлов С.Н.
Царикаев А.Р.

	Благоустройство объектов общего пользования (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП по комплексу ЖКХ)
	91
	43,6
окружной бюджет
	25.08.2016
	Афанасенков Е.Л. 
Савин А.А.
Родионов В.В.
Акубекова Л.О.
Толкачев С.Г.
Бирюков П.П.
Царикаев А.Р.
Марков М.И. 
Никитин С.В.
Григорьев С.Н.

	Благоустройство жилой застройки  (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП) по титулу 2015 г.
	244
	436,7
окружной бюджет
	25.08.2016
	Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов 


	Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда
	628
	558,3
окружной бюджет
	В течение
года
	Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов 
Руководители ГБУ Жилищник районов 

	Содержание дворовых территорий
	13 учреждений
	1 855,1
окружной бюджет
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов 
Руководители ГБУ Жилищник районов 

	Содержание катков с искусственным льдом
	3 шт.
	14,08
окружной бюджет
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Руководители ГБУ Жилищник районов

	Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП по социальному комплексу)
	41
	64,0
окружной бюджет
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	ИТОГО
	
	240,34/2 986,81
	
	


[bookmark: _Toc450136676]8.1.1.  Завершение бюджетного строительства 
	Наименование мероприятия
	Площадь тыс. кв.м.
	Финансирование на 2016 год млн.руб.
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Жилой дом, Хлобыстова ул., вл. 10, корп. 1
	10,874
	32,28*
	3 квартал 
2016 года 
	Крысанов А.А.
Родионов В.В.

	Жилой дом, Хлобыстова ул., вл. 18, корп. 1
	10,874
	9,09*
	1 квартал 
2016 года 
	Крысанов А.А.
Родионов В.В.

	Жилой дом, Артюхиной ул., вл. 24 А
	4,370
	198,97
	2016
	Крысанов А.А.
Целищев В.В.

	ИТОГО
	26,118
	240,34
	
	


[bookmark: _Toc403653901]*оплата выполненных работ
[bookmark: _Toc450136677]8.1.2. Завершение внебюджетного строительства 
	Наименование мероприятия
	Площадь тыс. кв.м.
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Мельникова, вл. 3 (секц. 11-14)
	25,0
	4 квартал 2016г.
	Крысанов А.А.
Никитин С.В.

	Некрасовка, кв. 11 (к.2,3,4,11,14)
	77,85
	4 квартал 2016г.
	Крысанов А.А.
Зотов С.Ю.

	Солдатская ул., вл. 26
	45,24
	4 квартал 2016г.
	Крысанов А.А.
Толкачев С.Г.

	ИТОГО
	148,09
	4 квартал 2016г.
	


[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc403653910][bookmark: _Toc450136678]8.2. Комплексная застройка земельных участков 
	Районы
	Ввод жилья 2015г.
 тыс. кв. м./млн. руб.
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Мельникова вл.1-3
	25,0/внебюджетное финансирование
	4 квартал
	Крысанов А.А.
Никитин С.В.

	Некрасовка, кв. 11
	77,85/ внебюджетное финансирование
	4 квартал
	Крысанов А.А.
Зотов С.Ю.

	Солдатская ул., вл. 26
	45,24/ внебюджетное финансирование
	4 квартал 
	Крысанов А.А.
Толкачев С.Г.

	ИТОГО
	148,09
	
	



[bookmark: _Toc450136679]8.3. Текущий ремонт объектов жилого фонда

	Наименование района
	Ремонт подъездов жилых домов (ед.)
	Финансирование
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	336
	Финансирование за счет средств управляющих компаний
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л.
Родионов В.В.
Марков М.И.
Акубекова Л.О.
Толкачев С.Г.
Бирюков А.П.
Савин А.А.
Зотов С.Ю.
Михайлов С.Н.
Григорьев С.Н.
Царикаев А.Р.
Целищев В.В.
Никитин С.В.

	Капотня
	49
	
	01.09.2016
	

	Кузьминки
	326
	
	01.09.2016
	

	Лефортово
	167
	
	01.09.2016
	

	Люблино
	314
	
	01.09.2016
	

	Марьино
	322
	
	01.09.2016
	

	Некрасовка
	75
	
	01.09.2016
	

	Нижегородский
	102
	
	01.09.2016
	

	Печатники
	161
	
	01.09.2016
	

	Рязанский
	211
	
	01.09.2016
	

	Текстильщики
	202
	
	01.09.2016
	

	Южнопортовый
	159
	
	01.09.2016
	

	ИТОГО
	2 424
	
	
	


[bookmark: _Toc450136680]8.4.1. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г.                № 484-ПП)

	Район
	Адрес
	Финансирование / окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Кузьминки
	Волгоградский пр-т, д. 150, к. 1, кв. 17
	280
	15.12.2016
	Афанасенков Е.Л.
Акубекова Л.О.

	Кузьминки
	Юных ленинцев ул., д. 103, к. 3, кв. 56
	280
	15.12.2016
	

	Кузьминки
	Волгоградский просп., д. 130, к. 2, кв. 17
	280
	15.12.2016
	

	Кузьминки
	Юных Ленинцев ул., д. 65/47, к. 2, кв. 39,76,80
	300
	15.12.2016
	

	Кузьминки
	Юных Ленинцев ул., д. 83, к. 3, кв. 13
	280
	15.12.2016
	

	Лефортово
	Волочаевская ул., 14/2
	900,00
	15.12.2016
	Афанасенков Е.Л.
Толкачев С.Г.

	Лефортово
	Солдатская ул., д. 3
	1 860,00
	15.12.2016
	

	Лефортово
	Боровая ул., д. 16
	450,00
	15.12.2016
	

	Люблино
	Краснодарская ул., д. 74, к. 2, кв. 2
	2 400,00
	15.12.2016
	Афанасенков Е.Л.
Бирюков А.П.


	Люблино
	Ставропольская ул., д. 60, кв. 161
	
	15.12.2016
	

	ИТОГО
	10
	7 030,00
	
	



[bookmark: _Toc450136681]8.4.2. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств стимулирования районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП)

	Район
	Адрес
	Финансирования/ окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	Луговой пр., д. 6, п. 2 
	2 000,00
	15.12.2016
	Афанасенков Е.Л.
Савин А.А.

	Марьино
	Луговой пр., д. 10, к.1, п. 1 
	2 000,00
	15.12.2016
	

	Марьино
	Поречная ул., д. 17/22, п. 3
	2 000,00
	15.12.2016
	

	Марьино
	Новомарьинская ул., д. 14/15, п. 7
	2 000,00
	15.12.2016
	

	ИТОГО
	4
	8 000,00
	
	



[bookmark: _Toc450136682]8.4.3. Программа «Моя улица» 

[bookmark: _Toc450136683]8.4.3.1. Проведение работ по ремонту фасадов жилых домов

	Районы
	Количество домов
	Финансирование (тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	2
	Финансирование за счет средств ДКР города Москвы
	01.09.2016 
	Афанасенков Е.Л.
Родионов В.В.
Толкачев С.Г.
Царикаев А.Р.
Михайлов С.Н.

	Лефортово
	5
	
	
	

	Нижегородский
	16
	
	
	

	Рязанский
	6
	
	
	

	ИТОГО
	29
	
	
	


 
[bookmark: _Toc450136684]8.4.3.1.1. Адресный перечень домов 

	№ п/п
	Район
	Виды работ
	Адрес
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Выхино-Жулебино
	Промывка фасадов
	Рязанский пр-т, д.62
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.
Родионов В.В.

	2
	Выхино-Жулебино
	Промывка фасадов 
	Рязанский пр-т., д.84/2
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Родионов В.В.

	3
	Лефортово
	Ремонт фасадов
	Авиамоторная ул., 14
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Толкачев С.Г.

	4
	Лефортово
	Ремонт фасадов
	шоссе Энтузиастов, д.26
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Толкачев С.Г.

	5
	Лефортово
	Ремонт фасадов
	Шепелюгинская ул., д.4
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Толкачев С.Г.

	6
	Лефортово
	Текущий ремонт фасадов
	Душинская ул., 4
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Толкачев С.Г.

	7
	Лефортово
	Ремонт фасадов
	Энтузиастов ш., д.24/43
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Толкачев С.Г.

	8
	Нижегородский
	Промывка фасадов
	Рязанский пр-т, д.17
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Михайлов С.Н.

	9
	Нижегородский
	Ремонт балконов
	Рязанский пр-т, д.21
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Михайлов С.Н.

	10
	Нижегородский
	Ремонт балконов
	Рязанский пр-т, д.23
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Михайлов С.Н.

	11
	Нижегородский
	Промывка фасадов
	Рязанский пр-т, 
д. 35
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Михайлов С.Н.

	12
	Нижегородский
	Промывка фасадов
	Рязанский пр-т, д.15к.2
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Михайлов С.Н.

	13
	Нижегородский
	Промывка фасадов
	Нижегородская ул., д.56
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Михайлов С.Н.

	14
	Нижегородский
	Ремонт фасадов
	Нижегородская ул., д.56А
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Михайлов С.Н.

	15
	Нижегородский
	Ремонт фасадов
	Нижегородская ул., д.58 к.3
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Михайлов С.Н.

	16
	Нижегородский
	Ремонт балконов 
	Нижегородская ул., д.49а
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.                          Михайлов С.Н.

	17
	Нижегородский
	Ремонт балконов
	Нижегородская ул., д.51а
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.
Михайлов С.Н. 

	18
	Нижегородский
	Ремонт балконов
	Нижегородская ул., д.53
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.
Михайлов С.Н. 

	19
	Нижегородский
	Ремонт балконов
	Нижегородская ул., д.55а
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.
Михайлов С.Н.

	20
	Нижегородский
	Ремонт балконов
	Нижегородская ул., д.59
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.
Михайлов С.Н.

	21
	Нижегородский
	Ремонт балконов
	Нижегородская ул., д.61
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.
Михайлов С.Н.

	22
	Нижегородский
	Промывка фасадов
	Нижегородская ул., 60
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В. Михайлов С.Н.

	23
	Рязанский
	Ремонт фасадов
	Рязанский пр-т, д.79
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В. Царикаев А.Р.

	24
	Рязанский
	Текущий ремонт фасадов
	Паперника ул., д. 5
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В. Царикаев А.Р.  

	25
	Рязанский
	Текущий ремонт фасадов
	Луховицкая ул., д.3
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В. Царикаев А.Р.  

	26
	Рязанский
	Ремонт фасадов
	Луховицкая ул., д.4
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В. Царикаев А.Р.

	27
	Рязанский
	Промывка фасадов
	Рязанский пр-т, 49, к.4
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В. Царикаев А.Р.  

	28
	Рязанский
	Ремонт фасадов
	Институтская 3-я ул., 1
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.
Царикаев А.Р.

	29
	Нижегородский
	Промывка фасадов
	Нижегородская ул., 76, к.2
	01.09.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайличенко В.В.   Михайлов С.Н.

	ИТОГО 
	
	29
	
	



[bookmark: _Toc450136685]8.4.3.2. Выполнение работ по ремонту нежилых помещений за счет собственных средств (внебюджетный источник) собственников нежилых помещений в рамках программы «Моя улица» 

	Районы
	Количество домов
	Финансирование
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	1
	Внебюджетное финансирование (собственники выполняют работы за свой счет)
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л.
Михайличенко В.В.
Родионов В.В.
Толкачев С.Г.
Михайлов С.Н.
Царикаев А.Р.

	Лефортово
	1
	
	
	

	Нижегородский
	8
	
	
	

	Рязанский
	4
	
	
	

	ИТОГО
	14
	
	
	


 
[bookmark: _Toc450136686]8.4.3.2.1. Адресный перечень нежилых помещений

	№ п/п
	Районы
	Виды работ
	Адрес
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Лефортово
	Промывка фасадов
	Энтузиастов ш., д.9
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Толкачев С.Г.
ООО «СНС Солар»

	2
	Лефортово
	Текущий ремонт фасадов
	Энтузиастов ш., д.5, c.1
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Толкачев С.Г.
ОАО "ВНИИ КП"

	3
	Лефортово
	Текущий ремонт фасадов
	Золоторожский Вал ул., д.11, c.21
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Толкачев С.Г.
ООО "Макси Плаза"

	4
	Лефортово
	Текущий ремонт фасадов
	Золоторожский Вал ул., д. 11, с. 22
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Толкачев С.Г.
ООО "Прожектор "

	5
	Нижегородский
	Текущий ремонт фасадов
	Рязанский пр-т, д.9
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайлов С.Н.
Министерство образования и науки РФ

	6
	Нижегородский
	Текущий ремонт фасадов
	Рязанский пр-т, д.4А, с.1
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайлов С.Н.
ЗАО "Кузьминское"

	7
	Нижегородский
	Текущий ремонт фасадов
	Рязанский пр-т, д.4А
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайлов С.Н.
ЗАО "Кузьминское"

	8
	Нижегородский
	Текущий ремонт фасадов
	Рязанский пр-т, д.25А
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайлов С.Н.
Министерство образования и науки РФ (ФГБОУ ВПО МГГУ им.Шолохова; ООО "Аст-Агропром")

	9
	Нижегородский
	Ремонт фасадов
	Рязанский пр-т, д.2, с.26
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайлов С.Н.
ООО "Выставочный комплекс Стройэкспо"

	10
	Нижегородский
	Текущий ремонт фасадов
	Рязанский пр-т, д.2, с.25
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайлов С.Н.
ООО "Выставочный комплекс Стройэкспо"

	11
	Нижегородский
	Ремонт фасадов
	Рязанский пр-т, д.2, к. 24
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайлов С.Н.
Департамент образования (ГБОУ "Школа № 439 "Инженерный лицей "Интеллект")

	12
	Нижегородский
	Ремонт фасадов
	Нижегородская ул. 102, с.2
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Михайлов С.Н.
ООО Дантист

	13
	Рязанский
	Текущий ремонт фасадов
	Рязанский пр-т, д.53, с.1
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Царикаев А.Р.
ПАО "МОЭК"

	14
	Рязанский
	Текущий ремонт фасадов
	Рязанский пр-т, д. 16
	15.07.2016
	Афанасенков Е.Л. Царикаев А.Р.
ЗАО "Оптагалант"

	ИТОГО
	
	14
	
	



[bookmark: _Toc450136687]8.5. Благоустройство дворовых территорий

[bookmark: _Toc450136688]8.5.1. Благоустройство объектов общего пользования (средства социально-экономического развития районов)

	Район
	Количество объектов
	Финансирование /окружной бюджет (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	71
	10 600,0
	25.08.2016
	Афанасенков Е.Л. 
Савин А.А.
Родионов В.В.
Толкачев С.Г.
Бирюков А.П.
Царикаев А.Р.
Марков М.И. 
Никитин С.В.
Григорьев С.Н.
Акубекова Л.О

	Выхино-Жулебино
	1
	5 789,4
	25.08.2016
	

	Люблино
	1
	7 400,0
	25.08.2016
	

	Кузьминки
	3
	3868,5
	25.08.2016
	

	Рязанский
	3
	5025,9
	25.08.2016
	

	Лефортово
	3
	3 387,9
	25.08.2016
	

	Печатники
	6
	2 916,1
	25.08.2016
	

	Южнопортовый
	2
	3 551,6
	25.08.2016
	

	Капотня
	1
	1 085,0
	25.08.2016
	

	ИТОГО
	91
	43 624,4
	
	



[bookmark: _Toc450136689]8.6. Благоустройство жилой застройки  (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП) 

	Район
	Дворовые территории (ед.)
	Финансирование / окружной бюджет (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	64
	75 016,8
	25.08.2016
	Афанасенков Е.Л. 
Главы управ районов 


	Выхино-Жулебино
	38
	68 640,7
	25.08.2016
	

	Люблино
	4
	53 980,4
	25.08.2016
	

	Кузьминки
	25
	44 903,6
	25.08.2016
	

	Рязанский
	21
	37 157,4
	25.08.2016
	

	Текстильщики
	22
	32 256,2
	25.08.2016
	

	Лефортово
	9
	34 397,5
	25.08.2016
	

	Печатники
	29
	28 779,1
	25.08.2016
	

	Южнопортовый
	13
	25 602,3
	25.08.2016
	

	Нижегородский
	14
	14 320,4
	25.08.2016
	

	Некрасовка
	2
	10 631,7
	25.08.2016
	

	Капотня
	3
	1135,8
	25.08.2016
	

	ИТОГО
	244
	436 679,5
	
	



[bookmark: _Toc450136690]8.7. Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда

	Район
	Эксплуатация (кол-во ед.)
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	
	Объединенных диспетчерских служб
	Подъемных платформ для инвалидов
	
	
	

	Выхино
	12
	14
	45,4
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов
Руководители ГБУ Жилищник

	Жулебино
	13
	25
	48,1
	В течение года
	

	Капотня
	2
	4
	9,8
	В течение года
	

	Кузьминки
	13
	15
	46,4
	В течение года
	

	Лефортово
	9
	4
	29,3
	В течение года
	

	Люблино
	19
	36
	73,6
	В течение года
	

	Марьино
	32
	53
	124,4
	В течение года
	

	Некрасовка
	6
	302
	53,7
	В течение года
	

	Нижегородский
	4
	1
	13,0
	В течение года
	

	Печатники
	8
	18
	33,1
	В течение года
	

	Рязанский
	6
	8
	24,0
	В течение года
	

	Текстильщики
	6
	7
	25,9
	В течение года
	

	Южнопортовый
	8
	3
	31,6
	В течение года
	

	ИТОГО  628
	138
	490
	558,3
	
	



[bookmark: _Toc450136691]8.8. Содержание дворовых территорий

	Район
	Площадь дворовых территорий, кв.м.
	Финансирование/ окружной бюджет (млн руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино
	1 773 528
	169,1
	В течение года 
	

Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов
Руководители ГБУ Жилищник

	Жулебино
	926 060
	99,6
	В течение года
	

	Капотня
	452 853
	43,1
	В течение года
	

	Кузьминки
	2 413 799
	211,5
	В течение года
	

	Лефортово
	1 027 362
	118,7
	В течение года
	

	Люблино
	2 369 537
	231,9
	В течение года
	

	Марьино
	2 891 399
	311,3
	В течение года
	

	Некрасовка
	643 745
	66,8
	В течение года
	

	Нижегородский
	708 757
	70,8
	В течение года
	

	Печатники
	1 358 944
	127,7
	В течение года
	

	Рязанский
	1 703 887
	162,1
	В течение года
	

	Текстильщики
	1 481 799
	135,6
	В течение года
	

	Южнопортовый
	1 035 958
	106,9
	В течение года
	

	ИТОГО
	18 787 628
	1 855,1
	
	


 
[bookmark: _Toc450136692]8.9. Содержание катков с искусственным льдом

	Наименование мероприятия
	Площадь, 
м2/ кол-во
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн.  руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание катков с искусственным льдом
	3 шт.
	14,08
	В течение года
	Афанасенков Е.Л. 
ГБУ Жилищник районов

	ИТОГО
	
	14,08
	
	



[bookmark: _Toc420679064][bookmark: _Toc446334809][bookmark: _Toc450136693]8.10. Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию районов по социальному комплексу (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП)

	Район
	Количество мероприятий
	Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	6
	12 919,3
	В течение года 
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов 

	Капотня
	3
	1 600,1
	В течение года
	

	Кузьминки
	3
	6 850,0
	В течение года
	

	Лефортово
	3
	1 171,0
	В течение года
	

	Люблино
	3
	4 502,8
	В течение года
	

	Марьино
	4
	10 543,8
	В течение года
	

	Некрасовка
	3
	3 020,6
	В течение года
	

	Нижегородский
	3
	3 764,4
	В течение года
	

	Печатники
	2
	4 300,0
	В течение года
	

	Рязанский
	3
	4 000,0
	В течение года
	

	Текстильщики
	4
	8 724,3
	В течение года
	

	Южнопортовый
	4
	2 600,0
	В течение года
	

	ИТОГО
	41
	63 996,3
	
	



[bookmark: _Toc420679065][bookmark: _Toc446334810][bookmark: _Toc450136694]8.10.1 Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП по социальному комплексу)

	Район
	Направления расходования
	Сумма, тыс. руб.

	Выхино-Жулебино
	Ремонт нежилых досуговых помещений 
	2 400,0

	Выхино-Жулебино
	Приобретение билетов на Новогодние мероприятия для детей из семей льготных категорий
	600,0

	Выхино-Жулебино
	Оказание материальной помощи жителям района
	2 700,0

	Выхино-Жулебино
	Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, а также адресной материальной помощи 
	6 419,3

	Выхино-Жулебино
	Ремонт квартир детей-сирот
	200,0

	Выхино-Жулебино
	Капитальный ремонт помещения Совета ветеранов
	600,0

	Капотня
	Оказание материальной помощи льготным категориям
	700,0

	Капотня
	Ремонт квартир ветеранов ВОВ, приобретение продуктовых наборов льготным категориям граждан
	800,1

	Капотня
	Ремонт квартир детей-сирот
	100,0

	Кузьминки
	Проведение социально-значимых мероприятий
	2 500,0

	Кузьминки
	Оказание материальной помощи жителям района
	2 500,0

	Кузьминки
	Выполнение работ по ремонту квартир ветеранам ВОВ, приобретение талонов на посещение бани малообеспеченными жителями
	1 850,0

	Лефортово
	Оказание материальной помощи жителям района
	671,1

	Лефортово
	Ремонт квартир ветеранов, приобретение предметов длительного пользования
	399,9

	Лефортово
	Проведение мероприятия "Папа, мама, я - спортивная семья"
	100,0

	Люблино
	Оказание материальной помощи жителям района
	1 702,8

	Люблино
	Ремонт квартир ветеранов ВОВ, инвалидов-колясочников
	2 200,0

	Люблино
	Ремонт квартир детей-сирот
	600,0

	Марьино
	Выборочный капитальный ремонт нежилых помещений под работу с населением 
	750,0

	Марьино
	Материальная помощь льготным категориям граждан
	1 500,0

	Марьино
	Ремонт квартир льготных категорий населения, оказание материальной помощи льготным категориям граждан
	7 993,8

	Марьино
	Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	300,0

	Некрасовка
	Проведение социально-значимых мероприятий, приобретение подарков и цветов к мероприятию, посвященному 71-летию Дня Победы
	2 320,6

	Некрасовка
	Оказание материальной помощи льготным категориям
	400,0

	Некрасовка
	Приобретение товаров длительного пользования и услуг в пользу льготных категорий
	300,0

	Нижегородский
	Организация мероприятий, посвященных Пасхе, 8 марта, 23 февраля, Дню Победы,  Новому году, организация экскурсий
	1 364,4

	Нижегородский
	Оказание материальной помощи жителям района
	1 000,0

	Нижегородский
	Ремонт квартир ветеранов ВОВ
	1 400,0

	Печатники
	Оказание материальной помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	2 800,0

	Печатники
	Ремонт квартир  инвалидов, ветеранов ВОВ, установка индивидуальных приборов учета, замена газовых плит
	1 500,0

	Рязанский
	Оказание адресной материальной помощи
	2 300,0

	Рязанский
	Ремонт квартир ветеранов ВОВ, инвалидов, приобретение товаров длительного пользования и услуг в пользу льготных категорий
	1 600,0

	Рязанский
	Ремонт квартир детей-сирот
	100,0

	Текстильщики
	Реализация мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
	5 300,3

	Текстильщики
	Оказание материальной помощи льготным категориям граждан
	1 600,0

	Текстильщики
	Ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ
	1 224,0

	Текстильщики
	Ремонт квартир детей-сирот
	600,0

	Южнопортовый
	Приобретение тренажеров для клубов
	200,0

	Южнопортовый
	Оказание материальной помощи жителям района
	1 000,0

	Южнопортовый
	Ремонт квартир ветеранов ВОВ
	500,0

	Южнопортовый
	Ремонт квартир детей-сирот
	900,0

	ИТОГО
	41
	63 996,3


[bookmark: _Toc450136695]8.11. Реализации проектов Депаратмента экономической политики и развития города Москвы по привлечению индивидуальных препринимателей к патентной системе налогооблажения и выявлению недекларируемой сдачи жилья в найм на терииориии Юго-Восточного административного округа города Москвы
	 Район
	Реализация проекта по привлечению индивидуальных препринимателей к патентной системе налогооблажения
	Реализация проекта по выявлению недекларируемой сдачи жилья в найм

	
	План по количесству привлекаемых ИП                
	План по количеству проведенных проверок 

	Марьино
	600
	440

	Выхино-Жулебино
	310
	330

	Люблино
	310
	330

	Кузьминки
	170
	220

	Рязанский
	220
	220

	Текстильщики
	230
	110

	Лефортово
	470
	140

	Печатники
	130
	240

	Южнопортовый
	140
	110

	Нижегородский
	90
	170

	Капотня
	50
	220

	Некрасовка
	50
	110

	ВСЕГО по округу
	2 770
	2 640


[bookmark: _Toc450130165][bookmark: _Toc450136696][bookmark: _Toc450136697] 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

[bookmark: _Toc450136698]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование мероприятия
	Количество объектов
	Финансирование/ городской бюджет/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Строительство и реконструкция автомобильных дорог
	2
	5 843,9
городской бюджет
	4 квартал
	Крысанов А.А.
Родионов В.В.
Царикаев А.Р.
Михайлов С.Н.
Целищев В.В. Акубекова Л.О.

	Содержание объектов дорожного хозяйства
	
	870,5
окружной бюджет
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Ашихмин А.А.
ГБУ Жилищник районов

	Строительство отдельно стоящих капитальных гаражей и стоянок
	5
	Внебюджетное финансирование 
	4 квартал
	Крысанов А.А.
Бирюков А.П.

	Строительство и содержание транспортно пересадочных узлов на территории округа
	27
	Внебюджетное финансирование /
В рамках текущего обслуживания территории
	В течение года
	Афанасенков Е.Л. 
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Кузнецов С.О./Главы управ районов

	ИТОГО 
	34
	5 843,9/870,5
	
	


[bookmark: _Toc403653920][bookmark: _Toc450136699]9.1. Развитие наземного городского пассажирского транспорта 
	Наименование мероприятия / 
объекта
	Финансирова-ние 
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель 

	Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта

	Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта

	Транспортно-пересадочный узел «Андроновка»
	293,53
	2016
	Крысанов А.А.
Толкачев С.Г. 

	Транспортно-пересадочный узел «Дубровка»
	218,84
	2016
	Крысанов А.А.
Никитин С.В.

	Транспортно-пересадочный узел «Новохохловская»
	84,27
	2016
	Крысанов А.А.
Михайлов С.Н.

	Транспортно-пересадочный узел «Волгоградская»
	167,38
	2016
	Крысанов А.А.
Григорьев С.Н.


[bookmark: _Toc450136700]9.2. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
[bookmark: _Toc450136701]9.2.1. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог
	Наименование мероприятия
	Финансирование (млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель 

	Реконструкция  Рязанского проспекта от Садового кольца до границы с Московской областью
	2 469,37
	2012-2017гг.
	Крысанов А.А.
Родионов В.В.
Царикаев А.Р.
Михайлов С.Н.

	Реконструкция  Волгоградского проспекта от Садового кольца до границы с Московской областью
	2 075,91
	2013-2017гг. 
	Крысанов А.А.
Целищев В.В.
Акубекова Л.О.


[bookmark: _Toc403653924][bookmark: _Toc450136702]9.2.2. Строительство развязок на пересечении вылетных магистралей и МКАД
	Наименование мероприятия / объекта
	Финансирование (млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель 

	Транспортная развязка на пересечении МКАД с Рязанским проспектом
	766,8966
	2016
	Крысанов А.А.
Родионов В.В.


[bookmark: _Toc450136703]9.3. Строительство капитальных гаражей-стоянок 
[bookmark: _Toc450136704]9.3.1. Строительство отдельно стоящих капитальных гаражей стоянок 
	Районы
	Объект
	Количество машиномест
План/Факт
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель 

	Люблино
	Верхние поля, вл. 35-37
	281/0
	Ввод объектов перенесен с 2015г.
	Крысанов А.А.
Бирюков А.П.

	
	Краснодарская ул., вл. 70
	526/0
	
	

	ИТОГО
	2
	807/0
	
	


  программа «Народный гараж»

[bookmark: _Toc450136705]9.4. Содержание объектов дорожного хозяйства 

	Наименование мероприятия / объекта
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание объектов дорожного хозяйства на территории округа 
	870,5
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Ашихмин А.А.
ГБУ Жилищник районов

	ИТОГО
	870,5
	
	




[bookmark: _Toc450136706]9.5. Строительство и содержание транспортно пересадочных узлов на территории округа 

	Район
	Наименова-ние объекта
	Адрес
	Финансирова-ние /окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Транспортно-пересадочные узлы на обслуживании

	Южнопортовый
	ТПУ "Кожуховская"
	Южнопортовая ул., 1-й Южнопортовый пр-д.
	В рамках текущего обслуживания территории
	Круглосуточно
	Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов

	Текстильщики
	ТПУ "Волжская"
	Краснодонская ул.
	
	
	

	Кузьминки
	ТПУ "Кузьминки"
	Метро Кузьминки
	
	
	

	Лефортово
	ТПУ "Товарно-Курская"
	Шоссе Энтузиастов, станция ж\д Москва товарная Курская
	
	
	

	Печатники
Марьино
	ТПУ "Перерва"
	ж\д Перерва
	
	
	

	Лефортово
	ТПУ "Авиамоторная"
	Метро "Авиамоторная"
	
	
	

	Марьино
	ТПУ "Марьино"
	Люблинская ул., Метро Марьино
	
	
	

	Лефортово
	ТПУ "Сортировочная"
	ж/д Сортировочная
	
	
	

	Рязанский
Нижегородский
	ТПУ "Чухлинка" 
	ж/д Чухлинка
	
	
	

	Рязанский
	ТПУ "Плющево"
	ж\д Плющево
	
	
	

	Рязанский
	ТПУ "Вешняки"
	ж\д Вешняки 
	
	
	

	Печатники
	ТПУ "Депо"
	ж\д Депо
	
	
	

	Печатники
Люблино
	ТПУ "Люблино"
	ж\д Люблино
	
	
	

	Рязанский
	ТПУ «Рязанский проспект»
	Метро Рязанский проспект
	
	
	

	Южнопортовый
	ТПУ "Пролетарская"
	метро Пролетарская 
	
	
	

	Южнопортовый
	ТПУ "Дубровка"
	метро Дубровка 
	
	
	

	Нижегородский
	ТПУ "Фрезер"
	ж/д Фрезер
	
	
	

	Нижегородский
	ТПУ "Карачарово"
	ж/д Карачарово
	
	
	

	Нижегородский
	ТПУ "Калитники"
	ж/д Калитники
	
	
	

	Выхино-Жулебино
	ТПУ "Выхино"
	Метро Выхино
	
	
	

	Выхино-Жулебино
	ТПУ «Жулебино» 
	Метро Жулебино
	
	
	

	Выхино-Жулебино
	ТПУ «Лермонтовский проспект» 
	Метро Лермонтовский проспект
	
	
	

	Марьино
	ТПУ "Братиславская"
	Метро Братиславская
	
	
	

	Люблино
	ТПУ «Метро Люблино»
	Метро Люблино
	
	
	

	Печатники
	ТПУ "Печатники"
	Метро Печатники
	
	
	

	Текстильщики
	ТПУ «Текстильщики»
	Метро Текстильщики
	
	
	

	Выхино-Жулебино
	ТПУ «Котельники»
	Метро Котельники
	
	
	

	ВСЕГО: 27





[bookmark: _Toc420679076][bookmark: _Toc450136707][bookmark: _Toc420679080]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
[bookmark: _Toc420679077]
[bookmark: _Toc450136708]10.1.  Мероприятия по обеспечению общественного порядка и мобилизационной подготовке

	Мероприятие 
	Финансирование/ окружной бюджет 
(млн руб.) 
	Сроки исполнения 
	Ответственный исполнитель

	Участие города Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности
	14,7
	В течение года
	Найданов А.С.

	Мобилизационная подготовка экономики города Москвы 
	3,4
	В течение года
	Выдрыч В.А.

	ИТОГО
	18,1
	
	



[bookmark: _Toc450136709]10.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 

[bookmark: _Toc420679079][bookmark: _Toc450136710]10.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы

	Наименование
мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Разработка и ведение паспортов безопасности на крупных объектах торговли и услуг округа
	В течение года
	Беседин Ю.В.



[bookmark: _Toc450136711]10.2.2. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Обеспечение контроля за состоянием пустующих строений с участием граждан и общественных объединений 
	В течение года
	Афанасенков Е.Л. 
Главы управы районов

	Обеспечение контроля за состоянием оборудования дворовых спортивных площадок и малых архитектурных форм детских площадках на предмет травмобезопасности с привлечением общественных организаций и граждан 
	
	

	Обеспечение беспрепятственного перемещения спецтехники на дворовых и других окружных территориях
	
	



[bookmark: _Toc450136712]10.2.3. Мероприятия по предупреждению экстремизма, религиозной и расовой нетерпимости 

	Наименование
мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Проведение комплекса мер по профилактике межнациональных конфликтов в высших учебных заведениях ЮВАО в целях формирования правильных ценностных установок у студентов, выходцев из СКР, во взаимодействии с ООД «Российского конгресса народов Кавказа» и Союза студенческих землячеств города Москвы 
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Гусев Р.Г.
Пищулин Б.А.



[bookmark: _Toc420679082][bookmark: _Toc450136713]10.2.4. Противодействие коррупции в органах исполнительной власти ЮВАО города Москвы

	Наименование мероприятия
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель

	Совершенствование функционирования «телефонов доверия», «горячих линий», ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММАов на сайтах органов исполнительной власти ЮВАО с целью получения сигналов от граждан и общественных формирований о фактах коррупции
	В течение года
	Жуков В.В. Митрюк Л.В.
Окружные отраслевые управления
Главы управ районов



[bookmark: _Toc420679083][bookmark: _Toc450136714]10.2.5. Предупреждение, выявление и пресечение наркотической угрозы

	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Проведение ежегодных антинаркотических массовых спортивных мероприятий среди подростков и молодежи
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Гусев Р.Г.
Белостоцкий А.В.
Порошин А.Н.
Матвеев О.В.
Захаров В.В.



[bookmark: _Toc450136715]10.2.6. Обеспечение безопасности дорожного движения 

	Наименование мероприятия
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель

	Рассмотрение на Городской комиссии по безопасности дорожного движения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе направленные на сокращение аварийности и снижение травматизма на дорогах ЮВАО
	В течение года
	Афанасенков Е.Л. 
Главы управы районов
Воробьев С.М.



[bookmark: _Toc420679085][bookmark: _Toc450136716]10.2.7. Мероприятия в сфере обеспечения безопасности по другим направлениям 

	Наименование мероприятия
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель

	Обеспечение широкого участия общественных организаций и объединений в проведении комплексных мероприятий по профилактике правонарушений
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Пищулин Б.А.
Главы управ районов



[bookmark: _Toc450136717]10.3. Мероприятия в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, развития гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах

	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Проведение на плановой основе совместных командно-штабных учений и тренировок по отработке взаимодействия органов исполнительной власти экстренного реагирования при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с тушением пожаров
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Афанасенков Е.Л. Шестаков Н.А.
Главы управ районов

	Проведение надзорно-профилактических мероприятий, направленных на безопасное пребывание людей в зданиях жилых домов, гостиницах, общежитиях, образовательных учреждениях, домах престарелых и инвалидов, детских домах
	В течение года
	

	Проведение комплексных проверок обеспечения безопасности в местах массового отдыха граждан на водных объектах в зимний и летний периоды
	В течение года
	



[bookmark: _Toc450136718]10.4. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства

	Наименование 
мероприятия
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель

	Проведение комплекса мероприятий на строительных объектах города Москвы по обеспечению миграционного законодательства 
	В течение года
	Крысанов А.А. Бородин Д.А.
Главы управ районов

	Активизация работы в местах компактного проживания иностранных граждан, временно пребывающих в городе, с целью выявления и предотвращения нарушений правил миграционного учета, порядка въезда и пребывания, привлечения и использования иностранной рабочей силы, в том числе по выявлению и пресечению незаконного проживания иностранных граждан в выселенных домах 
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Митрюк Л.В.
Бородин Д.А.
Главы управ районов

	Осуществление комплекса предупредительных мероприятий по устранению экономических основ незаконной миграции путем пресечения противоправной деятельности организаций, оказывающих незаконные посреднические услуги в трудоустройстве, документировании, легализации иностранных граждан, а также агентств и организаций, осуществляющих приглашение иностранных граждан в Российской Федерации и представляющих заведомо недостоверные сведения об их бытовом и жилищном обустройстве 
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Бородин Д.А.
Главы управ районов

	Обеспечение контроля за эксплуатацией и содержанием жилищного фонда с участием общественных объединений. Осуществление полной инвентаризации выселенных и выселяемых жилых строений, реконструируемых жилых домов, принятие мер по исключению возможности проникновения и проживания в них
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Крысанов А.А.
Бородин Д.А.
Главы управ районов

	Осуществление комплекса совместных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Бородин Д.А.
Главы управ районов

	Проведение совместных мероприятий по проверке законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах рыночной торговли
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Бородин Д.А.



[bookmark: _Toc443472312][bookmark: _Toc450136719]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД»
[bookmark: _Toc443472313][bookmark: _Toc450136720]11.1. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем
	Наименование мероприятия
	Финансирование/
окружной бюджет (млн. руб.)
план/факт
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители

	Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	36,8
	В течение года
	Каленский С.И.
Главы управ районов

	ИТОГО
	36,8
	
	




[bookmark: _Toc450136721]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ»

[bookmark: _Toc450136722]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование мероприятия
	Количество объектов
	Финансирование / окружной бюджет (млн руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Организация и проведение ярмарок выходного дня
	11
	8,8
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов

	Содержание городских кладбищ
	5
	1,2
	В течение года
	Афансенков Е.Л.
Воробьев С.М.

	ИТОГО
	16
	10,0
	
	



[bookmark: _Toc450136723]12.1. Размещение ярмарок «Выходного дня»

	Районы
	Количество ярмарок 
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	1
	01.04.2016-31.12.2016
	Беседин Ю.В.
Савин А.А.
Родионов В.В.
Бирюков А.П.
Акубекова Л.О.
Целищев В.В.
Царикаев А.Р.
Григорьев С.Н.
Никитин С.В.
Михайлов С.Н.

	Выхино-Жулебино
	2
	
	

	Люблино 
	1
	
	

	Кузьминки
	1
	
	

	Текстильщики
	1
	
	

	Рязанский
	2
	
	

	Печатники
	1
	
	

	Южнопортовый
	1
	
	

	Нижегородский
	1
	
	

	ИТОГО
	11
	
	



[bookmark: _Toc450136724]12.2. Содержание и благоустройство городских кладбищ

	Наименование 
мероприятия
	Количество, (ед.)
	Финансирование/ окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание городских кладбищ
	5 
	1 200,00
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Воробьев С.М.

	ИТОГО
	5
	1 200,0
	
	



[bookmark: _Toc450136725]12.2.1. Адресный список городских кладбищ на территории округа 

	№ п/п
	Район
	Объект 
	Адрес
	Финансирование/ окружной бюджет  
(тыс. руб.)
	Срок исполнения

	1
	Люблино
	Люблинское кладбище
	Ставропольская ул., 74А
	240,00
	31.12.2016

	2
	Лефортово
	Веденское кладбище
	ул. Наличная, 1
	240,00
	31.12.2016

	3
	Выхино-Жулебино
	Кузьминское кладбище
	ул. Академика Скрябина, стр.19
	240,00
	31.12.2016

	4
	Нижегородский
	Рогожское кладбище
	ул. Рогожский поселок, 1а/29
	240,00
	31.12.2016

	5
	Капотня
	Капотнинское кладбище
	Капотнинский пр., д.11
	240,00
	31.12.2016

	ИТОГО
	5
	1 200,00
	 



[bookmark: _Toc420679096][bookmark: _Toc450136726]12.3. Развитие рынка труда и содействия занятости населения 

	Наименование мероприятия
	Количество
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Создание рабочих мест на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания ЮВАО, - всего, 
в том числе:
	525
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Главы управ 
районов
Организации

	торговля, раб.мест
	304
	
	

	общественное питание, раб.мест
	127
	
	

	бытовое обслуживание, раб.мест
	94
	
	



[bookmark: _Toc420679097][bookmark: _Toc450136727]12.4. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг
[bookmark: _Toc420679098][bookmark: _Toc450136728]12.4.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг

	Наименование мероприятия
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель

	Мониторинг состояния обеспеченности населения площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами, в разрезе районов
	Ежеквартально
	Беседин Ю.В.
Главы управ
районов

	Мониторинг с целью выявления функционирования зон несанкционированной торговли
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Главы управ
районов

	Мониторинг реализации отраслевых схем размещения объектов торговли и услуг
	2 раза в год
	Беседин Ю.В.
Главы управ
районов



[bookmark: _Toc420679099][bookmark: _Toc450136729]12.4.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг
[bookmark: _Toc420679100][bookmark: _Toc450136730]12.4.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг

	Район
	Всего
	Торговля
	Общественное питание
	Бытовое обслуживание
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	12
	7
	3
	2
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	12
	6 
	2
	4
	

	Люблино
	6
	2
	2
	2
	

	Кузьминки
	6
	3
	1
	2
	

	Текстильщики
	7
	4
	2
	1
	

	Рязанский
	4
	2
	1
	1
	

	Печатники
	5
	2
	1
	2
	

	Лефортово 
	4
	2
	1
	1
	

	Южнопортовый
	8
	4
	1
	3
	

	Нижегородский
	5
	2
	2
	1
	

	Капотня
	2
	1
	1
	0
	

	Некрасовка
	14
	10
	1
	3
	

	ИТОГО
	85
	45
	18
	22
	



[bookmark: _Toc420679101][bookmark: _Toc450136731]12.4.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг

	Район
	Всего
	Торговля
	Общественное питание
	Бытовое обслуживание
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	0
	0
	0
	0
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	5
	2 
	1
	2
	

	Люблино
	0
	0
	0
	0
	

	Кузьминки
	4
	2
	1
	1
	

	Текстильщики
	1
	1
	0
	0
	

	Рязанский
	1
	1
	0
	0
	

	Печатники
	3
	1
	1
	1
	

	Лефортово 
	0
	0
	0
	0
	

	Южнопортовый
	2
	1
	0
	1
	

	Нижегородский
	2
	2
	0
	0
	

	Капотня
	0
	0
	0
	0
	

	Некрасовка
	0
	0
	0
	0
	

	ИТОГО
	18
	10
	3
	5
	



[bookmark: _Toc420679102][bookmark: _Toc450136732]12.4.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %

	Район
	Торговля
	Общественное питание
	Бытовое обслуживание
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	92,2
	94,6
	94,6
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	95,5
	94,0
	94,7
	

	Люблино
	99,9
	99,9
	99,9
	

	Кузьминки
	94,3
	94,3
	94,3
	

	Текстильщики
	96,8
	82,0
	95,9
	

	Рязанский
	97,2
	97,7
	98,1
	

	Печатники
	98,0
	95,2
	95,2
	

	Лефортово 
	97,2
	99,1
	97,0
	

	Южнопортовый
	96,1
	96,1
	94,6
	

	Нижегородский
	94,0
	91,5
	83,6
	

	Капотня
	67,9
	79,8
	89,7
	

	Некрасовка
	92,4
	65,4
	89,9
	


[bookmark: _Toc420679103][bookmark: _Toc450136733]12.4.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков 

	Районы
	Показатели, ед.
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	1
	Беседин Ю.В.
Савин А.А.
Целищев В.В.
Григорьев С.Н.
Толкачев С.Г.
Никитин С.В.
Марков М.И.

	Текстильщики
	1
	

	Печатники
	1
	

	Лефортово
	1
	

	Южнопортовый
	1
	

	Капотня
	1
	

	ИТОГО
	6
	



[bookmark: _Toc420679104][bookmark: _Toc450136734]12.4.3. Развитие социально-значимых направлений  деятельности в сфере торговли и услуг
[bookmark: _Toc420679106][bookmark: _Toc450136735]12.4.3.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан

	Районы
	Ввод магазинов-дискаунтеров, магазинов эконом-класса и других предприятий, работающих на льготных условиях
	Предоставление скидок на товары и услуги по «Социальной карте москвича»
план/факт

	Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан на действующих объектах торговли и услуг
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	1
	1
	12
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	0
	0
	13
	

	Люблино 
	1
	1
	12
	

	Кузьминки
	0
	0
	5
	

	Текстильщики
	1
	3
	3
	

	Рязанский
	0
	1
	8
	

	Печатники
	1
	0
	6
	

	Лефортово
	2
	1
	4
	

	Южнопортовый
	0
	8
	6
	

	Нижегородский
	1
	1
	8
	

	Капотня
	0
	0
	2
	

	Некрасовка
	1
	1
	7
	

	ИТОГО
	8
	17
	86
	


[bookmark: _Toc420679107]
[bookmark: _Toc450136736]12.4.3.2. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов, всего

	Наименование мероприятия
	Количество объектов
	Ответственный исполнитель

	Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов на городских территориях, земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в том числе:
	182
	Беседин Ю.В.
Главы управ 
районов

	Размещение сети объектов сезонной торговли, (ед.) 
	85
	



[bookmark: _Toc450136737]
НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

[bookmark: _Toc450136738]13.1. Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам префектуры 

	Непрограммные мероприятия 
	Финансирование/ окружной бюджет (тыс.руб.) 
	Сроки исполнения 
	Ответственные исполнители

	Ремонт помещений ОПОП, под работу с ветеранами
	27 000,0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	Информирование населения округа 
	109 500,0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	Праздничное и тематическое оформление территории округа
	34 000,0
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Воробьев С.М.

	Праздничные мероприятия для населения
	31 900,0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	Снос объектов самовольного строительства 
	148 400,0
	В течение года
	Крысанов А.А.
Ашихмин А.А.

	Субсидии на обучение студентов
	2 600,0
	В течение года
	Митрюк Л.В.

	Проведение социологических исследований
	30 000,0
	В течение года
	Митрюк Л.В.

	Подготовка и проведение предвыборных мероприятий
	8 000,0
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	Судебные расходы, связанные с рассмотрением исков о признании права собственности на объекты, аварийные мероприятия
	20 775,0
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Главы управ районов

	Резерв 
	30 130,0
	В течение года
	Найданов А.С.

	ИТОГО
	474 575,0
	
	


[bookmark: _Toc419307613][bookmark: _Toc443472337]
[bookmark: _Toc450136739]
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

	Ответственный исполнитель
	Пункты Программы

	Заместители префекта:

	Найданов А.С.
	8.11, 10.1, 13.1

	Афанасенков Е.Л.
	1.4, 2.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7, 8.8, 9.4, 9.5, 10.2.2, 10.2.6, 10.3, 10.4, 12.2, 12.2.1, 13.1 

	Митрюк Л.В.
	1.2., 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 8.9, 8.9.1, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.7, 10.4, 13.1

	Крысанов А.А.
	1.1, 7.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.1, 10.4, 13.1

	Беседин Ю.В.
	10.2, 10.2.1, 10.3, 10.4, 12.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3

	Жуков В.В.
	10.2.4

	Главы управ районов:

	Акубекова Л.О.
	1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.1.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8.3, 8.4.1, 8.7, 8.8, 8.9, 8.9.1, 9.2.1, 9.5, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 11.1, 12.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1

	Бирюков А.П.
	1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8.3, 8.4.1, 8.5.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.9.1, 9.3, 9.3.1, 9.5, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 11.1, 12.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1

	Григорьев С.Н.
	1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4,  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.1.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 8.3, 8.5.1, 8.7, 8.8, 8.9, 8.9.1, 9.1, 9.5, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 11.1, 12.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1

	Зотов С.Ю.
	1.3, 1.3.1, 2.1, 2.2, 2.4, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 7.1, 8.1.2, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, 8.9, 8.9.1, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 11.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1 

	Марков М.И.
	1.3, 1.3.1, 1.4, 2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 8.3, 8.5.1, 8.7, 8.8, 8.9, 8.9.1, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 11.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1

	Михайлов С.Н.
	1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 2.2, 2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 7.1, 8.3, 8.4.3.1, 8.4.3.2, 8.7, 8.8, 8.9, 8.9.1, 9.1, 9.2.1, 9.5, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 11.1, 12.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1

	Никитин С.В.
	1.1, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  3.3, 3.4, 3.5.4, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1.2, 8.2, 8.3, 8.5.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.9.1, 9.1, 9.5, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 11.1, 12.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1

	Родионов В.В.
	1.2, 1.3, 1.3.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8.1.1, 8.3, 8.4.3.1, 8.4.3.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.5, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 11.1, 12.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1

	Савин А.А.
	1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.1.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 5.1, 8.3, 8.4.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.9.1, 9.5, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 11.1, 12.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1

	Толкачев С.Г.
	1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8.1.2, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.3.1, 8.4.3.2, 8.5.1, 8.7, 8.8, 8.9, 8.9.1, 9.1, 9.5, 10.2, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 11.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1 

	Царикаев А.Р.
	1.1, 1.3, 1.3.1, 1.4, 2.2, 2.4, 3.1, 3.1.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 8.3, 8.4.3.1, 8.4.3.2, 8.5.1, 8.7, 8.8, 8.9, 8.9.1,  9.2.1, 9.5, 10.2, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 11.1, 12.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1

	Целищев В.В.
	1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8.1.1, 8.3, 8.7, 8.8, 8.9, 8.9.1, 9.2.1, 9.5, 10.2, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 11.1, 12.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1

	Подведомственные организации

	ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮВАО»
	2.4, 9.2, 9.2.2, 10.2.6, 12.2, 12.2.1, 13.1

	ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»
	6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 9.4

	ГБУ Жилищник районов:

	ГБУ «Жилищник района Люблино»
	1.4, 6.3, 8.6, 8.7, 8.8, 9.4

	ГБУ «Жилищник района Печатники»
	1.4, 6.3, 8.7, 8.8, 9.4

	ГБУ «Жилищник района Текстильщики»
	1.4, 6.3, 8.7, 8.8, 9.4

	ГБУ «Жилищник Выхино района «Выхино-Жулебино»
	1.4, 6.3, 8.6, 8.7, 8.8, 9.4

	ГБУ «Жилищник Жулебино района Выхино-Жулебино»
	1.4, 6.3, 8.6, 8.7, 8.8, 9.4

	ГБУ «Жилищник района Капотня»
	1.4, 6.3, 8.7, 8.8, 9.4

	ГБУ«Жилищник района Некрасовка»
	1.4, 6.3, 8.7, 8.8, 9.4

	ГБУ «Жилищник района Южнопортовый»
	1.4, 6.3, 8.6, 8.7, 8.8, 9.4

	ГБУ «Жилищник Нижегородского района»
	1.4, 6.3, 8.7, 8.8, 9.4

	ГБУ «Жилищник Рязанского района»
	1.4, 6.3, 8.7, 8.8, 9.4

	ГБУ «Жилищник района Марьино»
	1.4, 6.3, 8.6, 8.7, 8.8, 9.4

	ГБУ «Жилищник района Лефортово»
	1.4, 6.3, 8.7, 8.8, 9.4

	ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
	1.4, 6.3, 8.7, 8.8, 9.4

	ГБУ социальной сферы районов:

	ГБУ  «АИСТ» 
	3.4, 4.2

	ГБУ РНМЖ «Лефортово» 
	3.4, 4.2

	ГБУ КСЦ «Успех» 
	3.4, 4.2

	ГБУ ЦТМ «Олимп»
	4.2

	ГБУ СДЦ «Люблино»
	3.4

	ГБУ КСЦ «Печатники»
	3.4, 4.2

	ГБЦ МЦ «Галерис»
	3.4, 4.2

	ГБУ МТК «Святогор»
	3.4, 4.2

	ГБУ ЦДС «Капотня»
	3.4, 4.2

	ГБУ ЦДС «Кругозор» 
	3.4, 4.2

	ГБУ ДСЦ «Некрасовка»
	3.4, 4.2

	ГБУ ЦКДС «Истоки» 
	3.4, 4.2

	ГБУ ММЦ «Рубеж» 
	3.4, 4.2

	ГБУ ДСЦ «Лефортово» 
	3.4, 4.2
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